GG. 341-25/2009                                                          Bledzew, dnia 2009.10.21
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU  NA WYKONANIE ZADANIA 

”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”  CPV 45233124-4

1.    Gmina Bledzew zamierza w ramach środków własnych wykonać zadanie pn. ”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie
2.    Gmina Bledzew zaprasza uprawnionych wykonawców do składania ofert w 

      przetargu nieograniczonym na wykonanie powyższego zadania.
      Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich wykonawców

      posiadających udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu 

      zadań.

3.    Wymagany czas wykonania   : do 10 grudnia 2009r. roku

4.     Wykonawcy mogą uzyskać wszelkie informacje w Urzędzie Gminy Bledzew w Bledzewie ul. Kościuszki 16, pokój nr 6.
 
      Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących 

      przedmiotu zamówienia oraz organizacyjnych  jest Henryk Bok i  Elżbieta 
      Kaczmarek ,  tel (095) 7436624 i (095) 7436618   

GG.341-25/2009                                                                                               Bledzew, dnia 2009.10.20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na  wykonanie zadania pn .”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”  CPV 45233124-4

INFORMACJE  OGÓLNE  
· Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.

· Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy tj. dokonał wizji lokalnej na terenie robót.
· Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami )  zwanej dalej ustawą Pzp.

I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

1) Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Bledzew 
2) Adres:
Urząd Gminy Bledzew
66-350 Bledzew, ul. Kościuszki 16
3) Numer telefonu: 095 7436610, faks: 095 7436611
4) NIP: 596-10-04-148
5) Godziny urzędowania:: w poniedziałki 800 – 1700 , od wtorku do piątku  730 – 1530
II. 
Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

III. 
Opis przedmiotu zamówienia:

1. 
Nazwa przedmiotu zamówienia i zakres robót : ”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
          1) Korytowanie w gruncie kat.I-IV , głębokości 20 cm, długości 182 m i szerokości 3.50 m – 637 m2
          2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 637 m2
          3) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15 cm – tłuczeń kamienny porfirowy ( drogowy) 31,5 do 63 mm

          4) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości 8 cm – kruszywo kamienne 0 – 31,5 mm

          5) Wywóz ziemi, urobku na odległość do 1 km – 127,4 m3
2.      Opis przedmiotu zamówienia  i zakres robót:

       Szczegółowy zakres robót znajduje się w: przedmiarze robót , stanowiącym  załącznik numer 1
IV. 
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 


ofert częściowych:

 
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

V.
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełnia​jących

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
VI.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty warian​towe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. 
Termin wykonania zamówienia:


Zamówienie należy wykonać w terminie:  do  10 grudnia 2009r.

VIII. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz te podmioty występujące wspólnie jak konsorcjum - grupa podmiotów zrzeszona dla wykonania konkretnego zamówienia. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

a)       posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym, 

b) 
posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie w robotach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

c)
dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym,

d)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na 
          kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi wraz z  przynależnością do Izby Inżynierów 
          Budownictwa,

e) 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
f)       zapewnią 10 letni okres gwarancji na wykonane zadanie
g) 
nie podlegają wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 ustawy Pzp.

Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)  warunki określone w pkt. 1)  a i g) musi spełniać każdy podmiot z osobna, pozostałe warunki  sumarycznie.  

2)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (na podst. art. 24 ustawy Pzp):

a)
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wyko​nując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

b)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

c)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro​wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze​widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko​nania decyzji właściwego organu;

d)
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VIII.1 SIWZ.

3)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
a)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,                        

b)
nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3

4) 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

IX.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)
Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.

2) 
Oświadczenie, że jest uprawniony do występowania w obrocie  prawnym  zgodnie z wymogami ustawowymi, potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wydane do 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3) 
Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.- zał.nr 7
4)      Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym.- zał.nr 6
5)   
Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na kierownika budowy  z uprawnieniami budowlanymi  oraz z  przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z załączeniem kopii tych dokumentów – zał.nr 5 
6)
Oświadczenie, że wykonawca zapewni 10  letni okres gwarancji  na wykonane zadania
7)      Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 22 Pzp.- zał. nr 6
8) 
Oświadczenie, że oferent  zapoznał się  z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

9)   Pełnomocnictwo, ustalające pełnomocnika do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).

10)    Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z w/w dokumentów.

11)    Oświadczenie, że wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra.

12)  Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
        zobowiązany jest wskazać tę część zamówienia w załączniku do oferty  Wykaz prac do 
         zrealizowania przez podwykonawców.- zał.nr 3
13)   Wypełniony kosztorys ofertowy. – zał.nr 1 i zaparafowany zał. nr 4 (umowa) 
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) wymaga się, aby dokumenty wymagane w pkt. 2) i 8) przedstawiono osobno dla każdego partnera.

X. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1) 
Korespondencja między Zamawiającym, a wykonawcą:

a) 
Korespondencja pisemna przesyłana jest na adres Zamawiającego lub składana w sekretariacie 
b) 
Wykonawca w ofercie powinien podać, poza pełnym adresem do korespondencji, nazwisko, imię, stanowisko i telefon uprawnionej osoby do kontaktów z Zamawiającym oraz numer faksu.

c) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze​kazane za pomocą  faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) 
Sposób udzielania wyjaśnień:

a) 
Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Pzp może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnie​nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

Treść zapytań z wyjaśnieniami  udostępniona będzie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od  Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

b) 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko​nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz  udostępnia  na stronie internetowej Zamawiającego.

c) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) 
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 Uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się następujące osoby: 
          Henryk Bok    tel (095) 7436618 w zakresie przedmiotu zamówienia

          Elżbieta Kaczmarek tel(095) 7436624  w zakresie prawa zamówień publicznych 

XI.
Przedłużenie terminu składania ofert

1)
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ. 

2)
Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 

3)
O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.

W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
XII. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
XIII. 
Termin związania ofertą  - 30 dni od dnia będącego terminem składania ofert.
XIV. 
Opis sposobu przygotowania ofert:

1)
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner występujący wspólnie.

2)
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)
Oferta powinna być umieszczona w wewnętrznej i zewnętrznej zamkniętej kopercie, które powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I. oraz będą posiadać oznaczenie:  
Oferta  w sprawie zamówienia publicznego:

”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
Nie otwierać przed  10.11.2009r. godz. 10 30.
4)
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

5)
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami jak dla oferty, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” i "Wycofania". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 

6)
Oferta powinna być napisana zgodnie z wzorem formularza ofertowego, w języku polskim oraz podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną, ze stwierdzeniem, że wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

7)
Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim (obowiązuje pisemność postępowania).

8)
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form warunków jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9)
Zaleca się, aby wszystkie strony lub kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty.

10)
Zaleca się, aby strony oferty były trwale połączone w jedną część z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które należy umieścić w oddzielnym pakiecie. 

11)
Oferta i wszystkie załączniki wymagane do oferty, a stanowiące oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę  lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 


W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, należy dołączyć pełnomocnictwo. 

12)
Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany muszą być naniesione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości co do ich treści. 

13)
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną dokonuje wykonawca na własny koszt.

XV. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 
         Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew 
Termin składania ofert: 10.11.2009 r. do godz. 1000.sekretariat na parterze 
Termin otwarcia ofert:  10.11.2009 r. godz. 1030, pokój nr 13 na piętrze
2)
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania przesyłki (data i godzina wpływu do kancelarii Zamawiającego). 

3)
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4) 
Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

Informacje dotyczące otwarcia ofert, przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

XVI.
Opis sposobu obliczania ceny:

1)
Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego

a)
W celu obliczenia ceny oferty łącznie z podatkiem VAT należy wykonać kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej.

b)
Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót ujętymi w kosztorysach ślepych stanowiących załącznik SIWZ.

c)
Rozliczeń dokonuje się w PLN z dokładnością do 1 grosza.

d)
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również następujące koszty, uwzględnione w kosztach ogólnych:

e)          Dopuszcza się zmianę  podstaw kosztorysowych  wyceny pod warunkiem, że zawarty w nich 
              opis robót jest zgodny z opisem robót wyszczególnionych w danej pozycji kosztorysu 
              ofertowego.
2.
Kosztorys ofertowy winien zawierać następujące części składowe:

a)
stronę tytułową dla każdego zadania oddzielnie która winna zawierać:

- 
nazwę i adres zamawiającego,

- 
nazwę i adres wykonawcy,

- 
określenie rodzaju kosztorysu (ofertowy),

- 
określenie przedmiotu kosztorysowania (nazwa zadania, obiekt, element, rodzaj robót),

- 
określenie lokalizacji inwestycji (miejscowość),

- 
cenę kosztorysową (łącznie z podatkiem VAT w PLN - liczbowo i słownie),

- 
datę opracowania kosztorysu (miesiąc, rok),

- 
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (jako akceptującego kosztorys)

b)
tabelę elementów scalonych,

c)
kalkulację wg metody  uproszczonej 

d)
załączniki :

- 
wielkość kosztów pośrednich, zysku, ewentualnie kosztów zakupu,

- 
stawka robocizny,

- 
zestawienie materiałów ze stawkami jednostkowymi,

- 
zestawienie sprzętu ze stawkami jednostkowymi.

XVII.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko​nawcą 

Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym, a wyko​nawcą w walutach obcych.

XVIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
         Cena – 100 %
Wartość punktu oferty w kryterium „cena” ustala się poprzez porównanie badanej   

oferty z ofertą zawierającą najniższą cenę wg. wzoru :

   cena najniższa    x  100 pkt.
   cena badanej oferty 
Badanie ofert:

1)
W toku dokonywania oceny wykonawcy, zamawiający zgodnie z art. 25 i 26 Pzp, może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału. 

2)
Zamawiający wzywa wykonawców, których oferta nie zawiera oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp)

XIX.
Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający dokona spośród ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu:

1)
Zamawiający wykluczy wykonawcę z ubiegania się o zamówienie publiczne w konsekwencji negatywnej oceny prawa wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne lub też braku zdolności albo braku potwierdzenia zdolności do wykonania zamówienia na podstawie art. 24 pzp. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę złożoną przez wykonawcę, który został wykluczony z postępowania uznaje się ją za odrzuconą, o czym powiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy.

2)
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający: 

- może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, 

- nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny, 

- poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę oraz omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88 Pzp.

3)
Zamawiający, zgodnie z art. 89 Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun​ków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu​mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obli​czeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za​wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachun​kowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4) 
Zamawiający, zgodnie z art. 91 ustawy Pzp wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert w oparciu o kryteria oceny ofert i na zasadach określonych w SIWZ i w ogłoszeniu. Ogłoszenie przesłane do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie dodatkowo miejsce i termin zawarcia umowy.

5)
Zamawiający, zgodnie z art. 93 Pzp unieważni postępowanie, jeżeli:

- 
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

- 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamó​wie​nia,

- 
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro​wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ​niej przewidzieć,

- 
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia pub​licznego. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zama​wiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XX.
Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:


Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

XXI. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

          Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1)
Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2)
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

3)
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

4)
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

5)
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6)
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7)
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

8)
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

9)
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które są wprowadzone przez Zamawiającego do treści umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, określone we wzorze umowy – załącznik do niniejszej 

          SIWZ.

a)      odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości robót, 

b) 
zapłata  będzie  realizowana: jedną fakturą po zakończeniu robót
c)  
płatność faktury nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania faktury,
d)  
wykonawca  nie ma prawa podzlecać żadnej części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego,

e) 
pozostałe warunki zawiera załączona umowa, która stanowi część specyfikacji

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:


Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp. zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy w postaci: protestu - art. 180 - 183  ustawy.

XXV. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

XXVI. Załączniki -  wzór oferty z załącznikami
Załącznik nr 2
                                                                   " FORMULARZ OFERTY"

O F E R T A  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………....…………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………………………

Nr tel./faxu………………………………………………………………………………………

Nr NIP……………………………………………………………………………………………

Nr REGON……………………………………………………………………………………….    

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu  zamówienia.

Całość oferujemy za cenę: .................................................. łącznie z podatkiem VAT (22%) 

słownie:  …………………………………………………………………………………….

w tym :
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

4. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym. 

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Oświadczamy, że zapewnimy 10  letni okres gwarancji na wykonane zadanie 

8. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655)
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez  zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygramy. 

12. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami /z udziałem podwykonawców w zakresie wymienionym w załączniku  - Wykaz  prac do zrealizowania przez podwykonawców.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ........................................                                                  
        Podpisano

                                                                                
   /upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

Załącznik nr 3
WYKAZ    ROBÓT DO ZREALIZOWANIA

                                                                     PRZEZ PODWYKONAWCÓW

         / pieczęć wykonawcy /





	Lp.
	Rodzaj/nazwa robót,

Opis                  
	Ilość jednostek
	Wartość zamówienia

	1.


	
	
	


Data .............................................                                             
          Podpisano

                                                                                             / upoważniony przedstawiciel wykonawcy  /                                                                                                  

Załącznik nr 4
U M O W A  Nr GG. .........../2009
zawarta w dniu ................................................, pomiędzy:
1. Gmina Bledzew  – reprezentowana  przez Wójta  – Leszka Zimnego z kontrasygnatą   

    Skarbnika Gminy  Emilii Bączkowskiej, zwany w treści umowy   „Zamawiającym ” 

    Tel.(095) 7436610 , fax (095) 7436611

    NIP: 596-10-04-148
a 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Tel/fax …………………………………………….. NIP: ……………………………………..
o następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku wygranego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
2.  Rozpoczęcie robot nastąpi w ciągu  7 dni od zawarcia umowy.
3.  Zakończenie robót nastąpi do ……………………………………………. r.
§ 2.

Szczegółowy zakres robót określa  kosztorys ofertowy i oferta Wykonawcy.
§ 3.

Strony dokonały następującego podziału obowiązków:

 OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Przekaże plac budowy w terminie -  w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.

2. Zapewni nadzór  inwestorski.


Koordynatorem Zamawiającego na budowie będzie  ……………………………………..

    ………………………………………………………………………………………………
4. Dokona odbioru przedmiotu umowy oraz sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających 

    zakryciu.

5. Dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

1. 
Przejmie plac budowy i przygotuje się do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczególności:

2. 
Wykonawca nie ma prawa podzlecać żadnej części robót bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.
Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego.

4. 
Utrzyma roboty w dobrym stanie. z należytą troską i pilnością zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały, urządzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym i finalnym, niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, jakim wymaga tego jakość robót..

5 
Zapewni na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót, które winno być utrzymane tak długo jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości i jakości robót.

Kierownikiem budowy będzie ……………………………………………………………
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona zgłoszenia tej zmiany Zamawiającemu, powiadamiając jednocześnie organ nadzoru budowlanego.

6. 
Zatrudni na budowie:

1) taki nadzór techniczny, który jest kompetentny do zapewnienia nadzoru wykonywanych robót.

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, jacy są niezbędni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robót.

7. 
Zorganizuje na swój koszt i wykona drogi dojazdowe.

8.
Poniesie koszty odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez Wykonawcę wynikłe przy realizacji robót na terenie budowy.

9.
Poniesie koszty odszkodowania za szkody w przyległych gruntach  i urządzeniach poza terenem robót powstałe w trakcie realizacji robót.  

10.
Poniesie koszty zakupu gruntu do wbudowania w przypadku jego dowozu.

11.
Poniesie koszty usunięcia kolizji z urządzeniami, drogami itp. znajdującymi się w obrębie robót.

12.  Zabezpieczy roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez 
       jakiekolwiek przyczyny na koszt własny. 

13.
Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od  zbędnych przeszkód oraz będzie składować i usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne.

14.
Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze itp. oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania.

15.
Udzieli Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę oraz ilości zatrudnionych robotników oraz informacji o sprzęcie.

16.
Zawiadamiać będzie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

17.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz dostępu do dziennika budowy pracownikom organów państwowych mających ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych określonych ustawą (m.in. nadzór budowlany, straż pożarna itp.).

18.
Przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
§ 4.

1.
Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu terminowego i najoszczędniejszego wykonania robót budowlanych objętych umową.

2.
W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem wynagrodzenia szkód poniesionych z tego tytułu przez drugą stronę.

§ 5.

1.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych kosztorysem ślepym 
    2.  Roboty budowlane nie objęte kosztorysem ślepym  oraz roboty dodatkowe i zamienne
         mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnego zamówienia, przyjętego przez 
         Wykonawcę w formie aneksu do umowy lub dodatkowej umowy.
§ 6
Wykonawca nie może żądać od  Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody.

§ 7.

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

§ 8
Strony uzgodniły wartość  wynagrodzenia  za cały przedmiot umowy w kwocie ................................. zł słownie.................................................................................... 
§ 9
1.
Dla wyliczenia wynagrodzenia kosztorysowego (na podstawie kosztorysów powykonawczych) Wykonawca będzie stosował ceny z kosztorysu umownego.

2.
Wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę materiałów użytych do budowy w stosunku do dokumentacji.

§ 10.

Wykonawca wystawia fakturę na podstawie protokółu końcowego

§ 11
Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia z tytułu kosztów dodatkowych za roboty dodatkowe  oraz zamienne powstałe z przyczyn zależnych od zamawiającego, które nie zostały uwzględnione w uzgodnionym wynagrodzeniu, a których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wysokość tych kosztów określa się na podstawie kosztorysów i podlega pisemnej akceptacji zamawiającego.

§ 12
W przypadku wystąpienia robót  dodatkowych  oraz zamiennych, wartość tych robót rozliczy się oddzielnie.

§ 13.

Sprawdzenie poprawności rozliczenia robót oraz płatność za wykonane prace strony uzgadniają, że nastąpi najpóźniej w przeciągu    14     dni od otrzymania faktury. Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

§ 14.

Ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu ustalonego w umowie, po sprawdzeniu jego należytego wykonania, nastąpi w wyniku  komisyjnego odbioru inwestycji.


§ 15
1.
Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności  atestów, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

§ 16
1.
Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia  go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru.

3.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu  nie skończenia robót  lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zmawiający może odmówić odbioru.

§ 17.

1.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

2.
Protokół odbioru podpisany przez strony inwestor doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

3.
Wykonawca jest obowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

§ 18
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji robót z przyczyn od niego nie- zależnych.

§ 19
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

§ 20.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

§ 21
1.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się o usunięcia Zamawiający może:


1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

2.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:


a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 22
Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie  10 lat licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru inwestycji lub jej części stanowiącej przedmiot odbioru.

§ 23
 Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 24
Strona  (Zamawiający lub Wykonawca) może odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiający może  odstąpić od umowy w wypadku i na warunkach określonych w art. 145  Prawa zamówień publicznych. 

§ 25
1.
Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

2.
W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

1)  sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokółu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umów,

3) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:


a) dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia,


b) przyjęcia terenu obiektu.

§ 26
Strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

1.
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2.
Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przekazaniu terenu obiektu lub umówionej jego części oraz uniemożliwia rozpoczęcia robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za każdy dzień licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.

§ 27.

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny.
§ 28
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załącznik Nr 5 

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

“ Wykaz  zrealizowanych podobnych zamówień w ciągu ostatnich pięciu lat, z podaniem ich wartości oraz datą i miejscem robót”
”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
Wartość zrealizowanych zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia przez ostatnie pięć lat

	Lp.
	Nazwa i adres klienta
	Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce
	Całkowita wartość zamówienia
	Wartość za którą oferent był odpowiedzialny
	Rozpoczęcie
	Ukończenie
	Ocena klienta zgodnie z protokołem odbioru
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UWAGA ! Należy dołączyć  referencje (listy polecające), potwierdzające należyte wykonanie.

Podpis  przedstawiciela Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela  

Załącznik Nr 6

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 u. p. z. p.
zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
ja ......................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę ...............................................................................................................................................................................................................

(nazwa firmy)

......................................................................................................................................................................................................................

 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień ( art. 22 ust. 1 pkt. 1 u. p.  z. p.)

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 u  p. z. p.)

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 u. p. z. p.).

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie artykułu o brzmieniu:

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;D)

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;D)

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.D)

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej kwestii zawartej w oświadczeniu.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeśli zostanie przyznany nam kontrakt.

8. Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren którego dotyczy przedsięwzięcie, znamy jego zakres.

9. Na potwierdzenie niniejszego  "Oświadczenia oferenta" dołączone są dokumenty (zgodnie z      wymaganiami  zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
10. Upoważniamy Gminę Bledzew lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.
11. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym "FORMULARZU OFERTOWYM" są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
12. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis  przedstawiciela Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela  

iel

            Wykona

W

cy

........................ 
Załącznik Nr 7

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

”Wzmocnienie podłoża istniejącej drogi gminnej – Osada Rybacka w Bledzewie”
1. Kadra zarządzająca i techniczna (np. Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Pełnomocnicy, Główni Księgowi oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych firmy)

	Nr
	Imię
	
	Rodzaj

	
	Nazwisko
	Stanowisko
	uprawnień

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Deklarowany  przez Wykonawcę  pracownik do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY
	Imię
	
	Rodzaj

	Nazwisko
	Stanowisko
	uprawnień

	
	
	


4. Deklarowani  przez Wykonawcę  Kierownicy robót: 

w specjalności drogowej
	Imię
	
	Rodzaj

	Nazwisko
	Stanowisko
	uprawnień

	
	
	


Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy 

....................................................

           ( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

............................

