OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 

Opublikowane na portalu UZP w dniu 21.07.2010r, numer ogłoszenia 218172-2010
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie, tel. 95 743 66 10, faks 95 743 66 11 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bledzew.pl
I.      2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKTY PRZEDSZKOLNE W NOWEJ WSI I STARYM DWORKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :

- Zadania 1 pn. „ Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Nowej Wsi 93” 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie :

1. robot rozbiórkowo – demontażowych 

2. robót budowlano – montażowych 

3. posadzek

4. stolarki drzwiowej i okiennej 

5. Malowanie 

6. Roboty sanitarne

7. instalacje c.o.

8. roboty elektryczne

- Zadania 2 pn. „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Starym Dworku” 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie :

1. robot rozbiórkowo – demontażowych 

2. robót budowlano – montażowych 

3. posadzek

4. stolarki drzwiowej i okiennej 

5. Malowanie 

6. Roboty sanitarne

7. instalacje c.o.

8. roboty elektryczne

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45450000-6

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  tak

.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  tak


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  zad.1 – 40 dni roboczych od podpisania umowy , zad. 2 – 40 dni roboczych od podpisania umowy
SEKCJA 3: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM                                         I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w  pkt. VI SIWZ.  Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową  na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4 ) INFROMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania  wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6  INNE DOKUMENTY

Dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ 
III.7 Czy ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:

1) skrócenia terminu wykonania przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) przedłużenia terminu umownego jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:

a) legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do wykonania,

b) wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę wykonywanych robót budowlanych korzystnych dla Zamawiającego,

3) zmiany podwykonawcy,

4) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.412)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.bledzew.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bledzew,           ul. Kościuszki 16 pokój nr  6.


IV 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  11 sierpnia 2010r. godzina 9:00, miejsce: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew sekretariat -parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającej zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  NA PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKTY PRZEDSZKOLNE W NOWEJ WSI I STARYM DWORKU. 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na portalu UZP w dniu 21.07.2010r, numer ogłoszenia 218172-2010

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Gmina BLEDZEW 

Urząd Gminy w Bledzewie 

Adres: ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

NIP 596-10-04-148  REGON: 210966869

Tel. 095 7436610

Fax. 095 7436611
E-mail: poczta@bledzew.pl
Płatnik:  Przedszkole Gminne w Bledzewie, ul. Kościuszki 17  reprezentowane przez Dyrektora Janinę Uciekałek z kontrasygnatą Głównego Księgowego Annę Jeryś

NIP : 596-15-64-226
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV – 45000000-7, 45450000-6
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :

- Zadania 1 pn. „ Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Nowej Wsi 93” 

Decyzja pozwolenie na budowę na wykonanie powyższego zadania jest w trakcie załatwiania w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie :
1. robot rozbiórkowo – demontażowych 

2. robót budowlano – montażowych 

3. posadzek

4. stolarki drzwiowej i okiennej 

5. Malowanie 

6. Roboty sanitarne

7. instalacje c.o.

8. roboty elektryczne

- Zadania 2 pn. „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Starym Dworku” 
Decyzja pozwolenie na budowę na wykonanie powyższego zadania jest w trakcie załatwiania w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie :

1. robot rozbiórkowo – demontażowych 

2. robót budowlano – montażowych 

3. posadzek

4. stolarki drzwiowej i okiennej 

5. Malowanie 

6. Roboty sanitarne

7. instalacje c.o.

8. roboty elektryczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:

- przedmiarze robót dla zadania 1(Nowa Wieś), załącznik 1a  do SIWZ,
- przedmiarze robót dla zadania 2 (Stary Dworek), załącznik 1a do SIWZ,

- opracowaniach projektowych dla zadania 1 (Nowa Wieś) – załącznik nr 8 do SIWZ,

- opracowaniach projektowych dla zadania 2(Stary Dworek) – załącznik nr 8 do SIWZ,

- szczegółowych specyfikacjach technicznych dla zadania 1 (Nowa Wieś) –załącznik nr 9 do SIWZ

- szczegółowych specyfikacjach technicznych dla zadania 2 (Stary Dworek)  –załącznik nr 9 do SIWZ

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania całości zamówienia :
Zadanie 1 ( punkt przedszkolny w Nowej Wsi ) – 40 dni roboczych od podpisania umowy 

Zadanie 2 ( punkt przedszkolny w Starym Dworku ) – 40 dni roboczych od podpisania umowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każde zadanie oddzielnie. 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty  o podobnym charakterze i zakresie.
- kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  oraz urbanistów (Dz.U. z 2001,Nr 5, poz. 42 ze zm.),

c) znajdują się w sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 350.000 PLN.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,co najmniej, dwie roboty o podobnym charakterze i zakresie.  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

c) kopia uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z 2001,Nr 5, poz. 42 ze zm.),

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 350.000PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) załącznik nr 2 do SIWZ.

Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów w formie spełnia/ nie spełnia.

3) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

4) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. ,Nr 87,poz 605).

5) Dopuszcza się możliwość składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ BYĆ DOSTARCZONE

PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej, dwie roboty o podobnym charakterze i zakresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

c) kopia uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z 2001,Nr 5, poz. 42 ze zm.),

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 350.000PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

e) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

Wymagane powyżej dokumenty są składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Załącznik nr 2 do SIWZ.
g) oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy, załącznik nr 4

h) oświadczenie, że materiały wbudowane, będą odpowiadać, co do jakości wymogom

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawa budowlanego ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.), załącznik nr 5.

i) wypełnione i podpisane załączniki nr :1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 7a 

Wymagane powyżej dokumenty są składane w formie oryginałów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI.

W postępowaniu o udzielenia zamówienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Oświadczenia wykonawcy przekazują pisemnie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz organizacyjnych jest Andrzej Wański  tel (095) 7436613 , e-mail www.sekretarz@bledzew.pl
1.Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia lub którzy  zarejestrowali się u zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie przed terminem składania ofert otrzymanie wyjaśnień od Zamawiającego oraz załączyć kopie wyjaśnień do oferty.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ i  dokonania wizji lokalnej na terenie budowy.

Zamawiający zobowiązuje  Wykonawców do   przeprowadzenia przed złożeniem oferty  wizji lokalnej na miejscu przyszłych robót. 

2. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

 Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przypadku, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty wyrażone  w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin wydłuża się co najmniej  o 7 dni.

 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 i 6.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna zawierać:

a/ datę sporządzenia oferty;

b/ dane o oferencie (nazwa, dokładny adres, telefon, fax, e-mail, nr rachunku bankowego, itp.);

c/ ścisłe określenie przedmiotu oferty;

d/ cenę oferty brutto, netto, podatek VAT ( formularz oferty stanowi załącznik nr 1)

e/ termin wykonania przedmiotu zamówienia

f/ udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat oraz rękojmi na trzy miesiące po okresie gwarancji.

g/ warunki płatności.

2. Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy z podaniem kalkulacyjnych cen jednostkowych oraz dokumenty wymienione w dziale VI

3. Oferenci powinni przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Każdy wykonawca  przedłoży tylko jedną ofertę
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 82 ust.2 w/w ustawy.

6. Wszystkie zmiany w treści oferty winne być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy , zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej..

7. Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy , zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej..

8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy , zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub osoby upoważnione przez oferenta (oryginał umocowania, lub kserokopia notarialnie poświadczona, bądź potwierdzona przez mocodawcę).

9. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

10. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z napisem

Oferta przetargowa na: „Zadanie 1 – punkt przedszkolny w Nowej Wsi ” lub „Zadanie 2 – punkt przedszkolny w Starym Dworku”
Nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2010 r. do godz. 9:15

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Bledzew , ul.Kościuszki 16, 66-350 Bledzew  w sekretariacie nie później niż do dnia 
 11 sierpnia 2010r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11 sierpnia 2010r. o godzinie 9:15 w sali 13 Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena podana w ofercie (cena łączna brutto) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem VAT.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jej cena – 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/C) x 100 = ilość punktów, gdzie:

CN – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C – cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – procentowe znaczenie kryterium ceny

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w siedzibie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Zawiadomienie określające datę i godzinę zawarcia umowy zostanie niezwłocznie przekazane wykonawcy, który zaoferował ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy:

1.Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, które może ulec zmianie.

2.Wynagrodzenie kosztorysowe będzie obniżone w ostatecznym rozliczeniu, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót (inwentaryzacji) wykonanych.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:

1) zwiększenia ilości robót,

2) wystąpienia robót nie występujących w przedmiarze robót,

- stosuje się zamówienia uzupełniające

3) wystąpienia robót zamiennych

4. Ostateczne rozliczenie zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

5..Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robót i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy, jeżeli z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika płatność za roboty powierzone Podwykonawcy:
Dopuszcza się płatności częściowe przy stanie zaangażowania robót co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem wykonania w/w zakresu robót jest protokół częściowego robót przy 40% stanie zaawansowania robót podpisany  przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

6.Roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia mogą zostać rozpoczęte po zawarciu umowy na roboty uzupełniające.

7. Ewentualne roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające lub zmniejszające zakres rzeczowy będą rozliczane na bazie określonych w ofercie czynników cenotwórczych , a pozostałe materiały i sprzęt nie występujące w kosztorysie ofertowym w/g średnich cen SEKOCENBUDU i ORGBUD za kwartał realizacji robót.

8.. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający 20% wynagrodzenia umownego.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu usterek w wysokości 1%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca 20% wynagrodzenia umownego.

10 Warunki gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcio letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz przedłuża się okres rękojmi do trzech miesięcy po upływie gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

11. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie :

1. skrócenia terminu wykonania przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2. przedłużenia terminu umownego jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:

- legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do wykonania,,

- wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę wykonywanych robót budowlanych korzystnych dla Zamawiającego

3) zmiany podwykonawcy,

4) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu prac , przekraczających 14 dni.
12.Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "Zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny brutto  podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

Zamawiający zwraca 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone wydaniem Świadectwa Przejęcia. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po wystawieniu Świadectwa Wykonania.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 2 i 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

XVII. INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik 7a
2. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks Cywilny.

XVIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Formularz ofertowy, załącznik Nr 1 wraz z przedmiarem robót załącznik Nr 1a dla zadania 1 i zadania 2
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2.

3. Wzór umowy załącznik nr 3,

4. Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy- załącznik nr 4

5. Oświadczenie, że materiały, które będą wbudowane będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – załącznik nr 5
6. Wykaz wykonanych robót -załącznik nr 6

7. Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca –załącznik nr 7, wykaz podwykonawców - załącznik 7a

8. Opracowania projektowe – załącznik nr 8 dla zadania 1 i zadania 2 .

9. Szczegółowe specyfikacje techniczne.- załącznik nr 9 dla zadania 1 i zadania 2
SIWZ opracował:                                                                                Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik. Nr 1

…....................................................................................

( pieczęć adresowa Oferenta / Lidera konsorcjum)

Tel/Fax ...............................................................

Regon ...............................................................

NIP ...............................................................

Nr rej. działalności gospodarczej ..............................................

Umocowani przedstawiciele firmy:

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

Bank macierzysty ........................................................................

Nr rachunku ..............................................................................

E-meil ...........................................................................................

Wójt Gminy Bledzew
ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Bledzew  przetarg nieograniczony na

„Przebudowę pomieszczeń przeznaczonych na punkty przedszkolne w Nowej Wsi i Starym Dworku  ”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, ze zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, ze akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.

I. Oferta została złożona przez:

………………….............…………………………………………………………….....................................................................................................................................................
…………………….............……………………………………………….......................……………………………………………………………………………………………………..
/Podać nazwę i adres wykonawcy  składającego ofertę, w przypadku konsorcjum nazwa i adres lidera konsorcjum/ działającego w imieniu:

- własnym*

- Konsorcjum/spółkę cywilną* składającego/ą się z ...................................................................

..................................................................................................................................................

/Podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum/

niepotrzebne skreślić
II Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu.

1. Cena ofertowa wykonania zadania 1 ;

a) .......................................zł. brutto Słownie:……………………………………………….

…………………………………………………...................................................................

b) .......................................zł. netto Słownie:………………….......……………………….

…....................................................................................................................................

c) ......................................zł. podatek VAT Słownie:………………….…………………….

.......................................................................................................................................................
2. Cena ofertowa wykonania zadania 2 ;

a) .......................................zł. brutto Słownie:……………………………………………….

…………………………………………………...................................................................

b) .......................................zł. netto Słownie:………………….......……………………….

…....................................................................................................................................

c) ......................................zł. podatek VAT Słownie:………………….…………………….

.......................................................................................................................................................

Termin wykonania :

- Zadanie 1 – 40 dni roboczych od podpisania umowy – rzeczowa realizacja, wraz z ostatecznym odbiorem robót
- Zadanie 2 – 40 dni roboczych od podpisania umowy – rzeczowa realizacja, wraz z ostatecznym odbiorem robót

Okres gwarancji jakości wynosi 5 lat , oraz przedłuża się okres rękojmi do trzech miesięcy po upływie gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robót i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy, jeżeli z harmonogramu rzeczowo finansowego wynika płatność za roboty powierzone Podwykonawcy.

Dopuszcza się częściową płatność za wykonaną pracę przy stanie zaangażowania robót co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem wykonania w/w zakresu robót jest protokół stanu zaawansowania robót podpisany  przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Data podpisania oferty .........................................

……………………………………………..

Pieczęć i podpis os upoważnionych do reprezentowania

Do oferty dołącza się:

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
5. …………………………………………………………
6. …………………………………………………………
7. …………………………………………………………
8. …………………………………………………………
Załącznik Nr 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na wykonanie zadania 1 - pn. „ Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Nowej Wsi 93” i wykonanie zadania 2  pn. „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Starym Dworku” oświadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/będzie dysponowała potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

U M O W A

W dniu ………...2010 roku w Bledzewie , w wyniku rozstrzygnięcia przetargu

nieograniczonego na wykonanie zadania, pn. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA PUNKTY PRZEDSZKOLNE W NOWEJ WSI I STARYM DWORKU” pomiędzy :

Gminą Bledzew  reprezentowaną przez Wójta Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

PŁATNIK ; Przedszkole Gminne w Bledzewie, ul. Kościuszki  reprezentowane przez Dyrektora Janinę Uciekalek  z kontrasygnatą Głównego Księgowego Anny Jeryś

NIP : 596-15-64-226
a

…………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z warunkami przetargowymi i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) Zadanie 1 – „ Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Nowej Wsi 93”,

2) Zadanie 2 – „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Starym Dworku”.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

robót przygotowawczych rozbiórkowych i ziemnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej i c.o., posadzek, sanitariatów, malowania.

3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o:

1) przedmiar robót dla zadania 1 i zadania 2 , załącznik nr 1a do SIWZ,

2) opracowania projektowe dla zadania 1 i zadania 2 – załącznik nr 8 do SIWZ,

3) szczegółowe specyfikacje techniczne dla zadania 1 i zadania 2 – załącznik nr 9 do SIWZ,

4) ofertę Wykonawcy.

4. W przypadku powierzenia części zakresu przedmiotowej umowy podwykonawcy/com Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z podwykonawcą/cami za wykonanie umowy i jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności za wykonane roboty przez podwykonawcę/ców. Przed dokonaniem zapłaty za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu dokumentu potwierdzającego uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy/ców.

§ 2

Termin wykonania :

1) zadania 1 (punkt przedszkolny w Nowej Wsi)  –  40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - rzeczowa realizacja, wraz z ostatecznym odbiorem robót,

2) zadania 1 (punkt przedszkolny w Starym Dworku )  –  40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - rzeczowa realizacja, wraz z ostatecznym odbiorem robót.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania robót zgodnie z SST oraz sztuką budowlaną,

2) powiadomienia o rozpoczęciu robót, wszystkich instytucji posiadających uzbrojenia w obrębie inwestycji,

3) przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich atestów lub certyfikatów na użyte do

wykonania przedmiotu umowy materiały,

4) wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynikających z ustawy Prawo budowlane,

5) zorganizowanie zaplecza budowy oraz zakupu i dostarczenia na plac budowy niezbędnych materiałów, wraz z oznakowaniem terenu robót,

6) usunięcia wszelkich szkód powstałych z jego winy przy realizacji przedmiotu umowy oraz pokrycia kosztów z tym związanych,

7) geodezyjnego wytyczenia trasy robot oraz sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, włącznie z potwierdzeniem jej przyjęcia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,

8) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,

9) wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego,

10) w przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji inwestycji powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie na piśmie,

11) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej  brutto, przy czym Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone wydaniem Świadectwa Przejęcia, a pozostałe 30% zabezpieczenia Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po wystawieniu Świadectwa Wykonania,

12) w czasie realizacji robót wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na własny koszt będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały i śmieci,

13) z tytułu korzystania z energii elektrycznej , wody i gazu  wykonawca zapłaci zamawiającemu należności  wynikające ze wskazań liczników znajdujących się w sali wiejskiej w Osiecku.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania wykonawcy placu budowy, pozwolenia na budowę, dokumentacji technicznej, dziennika budowy,

2) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie p…………..– Kierownik budowy – uprawnienia budowlane nr……………….

2.Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie p……………………………….

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawnienia budowlane nr…………………………..

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na podstawie złożonej oferty w wysokości:

Zadanie 1 - …… ……zł netto plus podatek VAT ………zł; kwota brutto ….zł słownie: ……………………..

Zadanie 2 - …… ……zł netto plus podatek VAT ………zł; kwota brutto ….zł słownie: ……………………..

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, które może ulec zmianie.

3.Wynagrodzenie kosztorysowe będzie obniżone w ostatecznym rozliczeniu, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót (inwentaryzacji) wykonanych.

4.  Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:

1) zwiększenia ilości robót,

2) wystąpienia robót nie występujących w przedmiarze robót, - stosuje się zamówienia uzupełniające.

5. Ostateczne rozliczenie zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

6. Strony umowy ustalają, że dopuszcza się rozliczenie przejściowe przy stanie zaangażowania robót co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem wykonania w/w zakresu robót jest protokół stanu zaawansowania robót podpisany  przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

7.Wynagrodzenie będzie płatne, ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robot i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy, jeżeli z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika płatność za roboty powierzone Podwykonawcy:

8. Roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia mogą zostać rozpoczęte po zawarciu umowy na roboty uzupełniające.

9. Ewentualne roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające lub zmniejszające zakres rzeczowy będą rozliczane na bazie określonych w ofercie czynników cenotwórczych , a pozostałe materiały i sprzęt nie występujące w kosztorysie ofertowym w/g średnich cen SEKOCENBUDU i ORGBUD za kwartał realizacji robót.

§ 7

Odbiory częściowy i ostateczny przedmiotu umowy odbywać się będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanego zakresu robót.

§ 8

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu usterek w wysokości 1%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcioletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przedłużony o okres trzech miesięcy po upływie gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

2.Gwarancją jakości są objęte wszystkie roboty i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki w okresie nie później niż 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:

1) skrócenia terminu wykonania przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) przedłużenia terminu umownego jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:

a) legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do wykonania,

b) wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę wykonywanych robót budowlanych korzystnych dla Zamawiającego,

3) zmiany podwykonawcy,

4) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu prac przekraczającej 14 dni,

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy zgodnie z harmonogramem

przekraczającej  14 dni.

§ 12

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, to organem rozstrzygającym będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

§14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą stron na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 15

Osoba/y/ po stronie Wykonawcy podpisująca/e/ niniejszą umowę oświadcza/ją/, że jest /są/ umocowana/e/ do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje/ą/ i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

Załącznik do SIWZ nr 4

Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy
Nazwa Wykonawcy…….........................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy……...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

Numer telefonu..................................................... Numer fax.............................................

Oświadczamy , że akceptujemy warunki umowy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ 
..................................dnia............................

....................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) wykonawcy

Załącznik do SIWZ nr 5

Oświadczenie 

Nazwa Wykonawcy…….........................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy……...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

Numer telefonu..................................................... Numer fax.............................................

Oświadczam, że materiały, które będą wbudowane, będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
..................................dnia............................

....................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) wykonawcy

Załącznik do SIWZ nr 6

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy…….........................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy……...........................................................................................................

...............................................................................................................................................

Numer telefonu..................................................... Numer fax.............................................

Wykaz usług projektowych zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat o charakterze i złożoności

porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Nazwa i szczegółowy opis zadania  : ……………………………………………………………………..

Całkowita wartość ………………………………………………………………………………………….

Czas realizacji ………………………………………………………………………………………………

Początek ……………………………

 Koniec  …………………………….

Nazwa zleceniodawcy ……………………………………………………………………………………..

Do niniejszego załącznika należy dołączyć referencje inwestorów potwierdzające, że usługi zostały

wykonane z należytą starannością.

..................................dnia............................

....................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) wykonawcy

Załącznik do SIWZ nr 7

................................................................

Nazwa i adres firmy (oferenta)

Wykaz osób jakimi dysponuje Wykonawca

Nr ……………………………………………………

Imię Nazwisko  …………………………………….

Rodzaj i nr uprawnień ……………………………………….

praktyka w latach ………………………………….

Ogółem w firmie …………………………………...

Załączniki :

1. kserokopia właściwych uprawnień budowlanych kierownika robót.

2. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

data .......................................... ............................................................

………………………………………………………………………………….

( podpis , podpisy )

Załącznik 7a

……………………………………………………………

/Nazwa i adres wykonawcy/

Dotyczy zamówienia:

Zadanie 1  -„ Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w Nowej Wsi 93”

 Zadanie 2 –„Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na punkt przedszkolny w starym Dworku”
Wykaz podwykonawców 

	Wykaz zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom
	Adres podwykonawcy 

	
	

	
	

	
	


…………………………………….. ……………………………...........................................

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

