RG.GR.271.7.2012                                                                 Bledzew, dnia 2012.04.10
Zapytanie ofertowe 
na realizację zadania pn.  ”Ulepszenie drogi gruntowej w Osiecku”  
1. Zamawiający :

Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

NIP : 596-10-04-148, Regon :  210966869

2. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV, głębokości 20 cm – 468,00 m2
2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV – 468,00 m2
3) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 468,00 m2
4) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 468,00 m2
5) Formowanie i zagęszczenie nasypów – na poboczu – 93,60 m3

3. Roboty budowlane określone zostały w  przedmiarze robót , który  należy wycenić zgodnie z jego zapisami. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przeprowadzenia oględzin przedmiotu zamówienia 

Z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę zawarta zostanie umowa na wykonanie powyższego zadania.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Bukowian  , 

tel 095 7436624
4. Okres gwarancji – 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania.
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia :

1) Miejsce realizacji zamówienia -  mapka podglądowa w załączeniu :  na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej Nr F 1295 do rozwidlenia z drogą gminną Nr F 00259 (działka numer 214/1) wg. załączonego szkicu ulepszenia drogi gruntowej 
2) Termin realizacji zamówienia : do 30 czerwca 2012r.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert :

1) Ofertę należy składać w terminie do 2o kwietnia 2012r do godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew (sekretariat-parter) 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20 kwietnia 2012r o godz.9.15 w Urzędzie Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, pokój 13- piętro.

Załączniki : 

1. Formularz ofertowy – zał nr 1

2. Przedmiar robót – zał 2 wraz z mapka poglądową realizacji robót oraz szkicem ulepszenia drogi 
3. Projekt umowy – zał 3

4. Oświadczenie   – zał 4 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wykonawca

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 (nazwa i adres Wykonawcy)
Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

formularz ofertowy

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Ulepszenie drogi gminnej w Osiecku ”  oświadczam, że składam niniejszą ofertę, opracowaną zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu.

1. Oferuję wykonanie  zamówienia zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym za cenę  
       ................................................... zł netto + obowiązujący podatek VAT
       słownie: ……………………………………………………………………………………
2. Przyjmuję przedmiot zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń i oświadczam, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty i opłaty, nie ujęte w przedmiarze robót, niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia 
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku. 

4. Wyrażam zgodę na zapłatę za przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi 
w projekcie umowy.

5. Oświadczam, że na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielam Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego, nie wnoszę 
do niej żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję się do jej stosowania oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami terenowymi budowy.

8. Roboty objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam/przy udziale podwykonawców*. 
Podwykonawca (nazwa i adres) …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące roboty budowlane: ………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej oferty – do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest : ………………………………… ……………………………………… tel. …………………………………………………

Załącznikami do oferty są :

1) kosztorys ofertowy;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................, data .............................

........................................................









     /podpis osoby upoważnionej do 

       reprezentowania wykonawcy/
                                                                    Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR …… / 2012 

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu  ……………………………………..  roku w Bledzewie pomiędzy:

Gminą Bledzew, reprezentowaną przez Wójta Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Emilii Bączkowskiej, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. , zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą".
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie

art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,

Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na ulepszeniu drogi gruntowej w Osiecku 
§ 2

Zakres przedmiotu umowy

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV, głębokości 20 cm – 468,00 m2
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV – 468,00 m2
3. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 468,00 m2
4. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 468,00 m2
5. Formowanie i zagęszczenie nasypów – na poboczu – 93,60 m3

Szczegółowy zakres robót precyzuje  przedmiar robót, stanowiący zał nr 2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obwiązującymi normami i przepisami.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają termin realizacji  zamówienia do dnia 30 czerwca 2012 roku.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót

strony uznają dzień złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót.
§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w terminie 2 dni roboczych liczonych

od dnia podpisania niniejszej umowy.
§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu

zamówienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i przepisami BHP,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą,

uszkodzeniem i zniszczeniem,

4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób

postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

5) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

6) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody i energii

elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy,

8) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

9) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

10) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru

końcowego,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy

przekazanym przez Wykonawcę,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na własny koszt.

§ 6

Materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 7

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy  w imieniu Zamawiającego jest inspektor nadzoru Krzysztof Bukowian, uprawnienia nr 44/87/Gw , tel. 095 7436624
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót w osobie

………...…………………………….………………………………………………………
3. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego jest Pan Artur Musialski – Kierownik Referatu

§ 8

Podwykonawstwo

1. Roboty wymienione w § 2 zostaną w ….. % wykonane przez Wykonawcę i w  …. %  przez podwykonawcę.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,

które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
3. Wykonawca powierzający wykonanie robót podwykonawcom dokonuje przelewu

wierzytelności dotyczących realizacji powierzonego zadania na rzecz podwykonawców.

§ 9

Warunki i sposób płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury

końcowej za zrealizowany przedmiot umowy.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

3. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego – Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 15, 
66-350 Bledzew NIP : 596-10-04-148
4. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami

rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

5. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nr ………………………………………………………………………………………….
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona

faktura lub brak protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 2 spowodują
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujących dokumentów.

6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego kwotą przelewu.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma

od Zamawiającego  wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie,

tj. ……………………………. zl netto + obowiązujący podatek VAT  (słownie: …………………………………………………………………………………… gr.),

2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wartość robót określona w ust. 1, obejmuje pełny koszt

robót budowlanych ustalony w oparciu o przedmiar robót, koszty niezbędne

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z zapytania ofertowego

oraz inne koszty wynikające z dokonanej własnej oceny warunków terenowych budowy.

§ 11

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.
1. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych

lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów

i parametrów.

2. Podstawą wykonania zamówienia robót dodatkowych lub uzupełniających będzie

podpisany przez obie strony umowy protokół konieczności.

3. Na wykonanie robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarta

oddzielna umowa.

§ 12

Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

2. Odbiór końcowy dokonywany zostanie według następujących zasad:

1) po zakończeniu robót i pisemnym potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego

przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości

do odbioru końcowego na piśmie,

2) Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych,

licząc od dnia zgłoszenia,

3) odbiór nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty powołania komisji

odbioru końcowego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru

końcowego, który będzie stanowił załącznik do faktury końcowej,

4) Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą, kosztorys

powykonawczy, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności

lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną lub Polską Norma na użyte do robót

materiały i zainstalowane urządzenia.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

trwania tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

Gwarancja jakości na wykonane roboty

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres …. miesięcy, licząc od daty obioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

3. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie

po ich ujawnieniu wyznaczając termin na ich usunięcie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające

z gwarancji i rękojmi.

§ 14

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne,

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji jakości za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia

umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

ale innych niż wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

3) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, bądź wydano nakaz

zajęcia jego majątku,

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną
lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące postanowienia szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień
odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,

za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

 do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz do przyjęcia
od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron w formie

pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

i prawa budowlanego.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający,  a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

Załącznik nr 4
                                                    OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
oświadczamy , że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. :

1 .posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 które mówią o tym , że :
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody

nie wykonując zamówienia  lub wykonując je nienależycie , a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba , że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności , za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
2) nie otwarto wobec nas likwidacji i nie ogłosiliśmy upadłości

3) nie jesteśmy prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przekupstwa , przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

4) wobec nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów 

i o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
5) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania .

................................ dnia ..........................                                        ......................................
