SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA :

Pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad robotami mostowymi  i elektrycznymi na zadaniu pn „budowa mostu na rzece Obrze w ciagu drogi  gminnej  0002340 F z rozbiórką  istniejącego mostu  na  rzece Obrze „ na dzialkach nr 143,83/2, 132,144/3, 147/21,146 w Starym Dworku  gm. Bledzew 

Zadanie jest współfinansowane w ramach działania ,4 Osi  Priorytetowej  Programu Operacyjnego „ Zrównaważony rozwój  sektora  rybołóstwa i nadbrzeżnych  obszarów  rybackich   na lata 2007 – 2013 PO RYBY”

I. Zamawiający :

Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, tel. 95 7436610

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego :

Pełnienie funkcji koordynatora robót winna sprawować osoba posiadająca uprawnienia branży mostowej  współpracująca z osobami branży elektrycznej

Do obowiązków koordynatora robót należeć będzie :

• pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego,branży mostowej zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze poźn. zm.),

• współpraca z inspektorem nadzoru branży  elektrycznej 

• dyspozycyjność względem Zamawiającego w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy,

celem udziału w naradach i innych potrzebach dot. procesu inwestycyjnego,

• reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności

jej realizacji z umową i harmonogramem robót, przepisami prawa, obowiązującymi

normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

• sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów i technologii wykonawstwa robót zgodnie z kosztorysem i zatwierdzonym projektem budowlanym

• potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, kontrolowanie bieżących rozliczeń

wykonywanych robót oraz sprawdzanie faktur Wykonawcy za wykonane roboty,

• uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy dla Wykonawcy robót,

• niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach

w procesie realizacji robót i ewentualnych zagrożeniach terminu umownego,

• udział w poszczególnych odbiorach  robót i przeglądach gwarancyjnych.

· sprawdzenie projektu budowlanego , kosztorysów i przedmiarów robót w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i pisemne przedstawienie Zamawiającemu wniosków i uwag dotyczacych poszczególnych branż

· udział w pracach komisji przetargowej 

· udział w rozliczeniu inwestycji z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. 

Ponadto osobę koordynatora  inspektorów nadzoru obowiązywać będzie organizowanie i uczestnictwo w przeglądach okresowych oraz przeprowadzenie przeglądu pogwarancyjnego inwestycji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

przedmiot zamówienia: CPV - 71520000 – 9 usługi nadzoru budowlanego

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od sprawdzenia dokumentacji projektowej do rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. Planowane zakończenie inwestycji do 30  czerwca  2013r.

Okres gwarancji : 15 lat, 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków.

1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Posiadają członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej świadczenie usługi.

4. W okresie minionych 5 lat pełnił nadzór nad robotami remontowo-budowlanymi(mostowymi) w zakresie budowy mostu 

V. Oferta winna zawierać :

- formularz ofertowy,

- potwierdzoną kserokopię uprawnień budowlanych,

- potwierdzona kserokopię członkowstwa właściwego izby samorządu zawodowego,

- oświadczenie, że oferent spełnia warunki podane w punkcie IV p.pkt 1 – 4 niniejszej specyfikacji

- referencje potwierdzające pełnienie nadzoru nad robotami mostowymi w okresie minionych 5 lat – szt. 1 , wartość robót na kwotę min. 1.500.000,00 zł(brutto)

VI. Miejsce i termin składania ofert :

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy umieścić w zamkniętej

kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego  oraz opisana wg

wzoru : 

Urząd Gminy Bledzew

OFERTA NA : „PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU na zadaniach pn.budowa mostu na rzece Obrze  w ciągu drogi  gminnej  000240 F  z rozbiórką   istniejącego mostu na rzece Obrze ” w Starym Dworku  gm. Bledzew 

3. Oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena brutto

Termin składania ofert : do dnia  15  października  2012 r. do godz. 10:00 w Urzedzie Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, sekretariat - parter

Załaczniki :

1. Formularz ofertowy – załacznik nr 1

2. Projekt umowy – załącznik nr 2 

Zatwierdzam 

Bledzew, dnia 2012.10.04

