RG.GR.271.18.2014                                                                                           Bledzew, dnia 2014.09.01

Z a p y t a n i e  o f e r t o w e 

na  wykonanie zadania pn ” Budowa drogi w Nowej Wsi „

INFORMACJE  OGÓLNE  

I. 
Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Bledzew 

          66-350 Bledzew, ul. Kościuszki 16

Numer telefonu: 095 7436610, faks: 095 7436611

NIP: 596-10-04-148

II. 
Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – art. 4 ust. 8 ustawy z dnia ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

III. 
Opis przedmiotu zamówienia:

1. 
Nazwa przedmiotu zamówienia i zakres robót : ” Budowa drogi w Nowej Wsi ”

       Nawierzchnia z kostki brukowej 

1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –trasa drogi w terenie równym – 150,0 m,

2.rowki pod krawężniki  i ławy krawężnikowe o wymiarach  30x40 cm w gruncie kat.III-IV – 300 ,0 m,

3.ława pod krawężniki betonowa z oporem             - 15,75 m3,

4.krawężniki  betonowe występujące o wymiarach  15x30cm  na podsypce piaskowej  gr 5 cm -300,0m, 

5. podsypka  cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem  mechanicznym  - 3 cm grubość warstwy po 

     zagęszczeniu                                                                                                                    - 750,0 m2,

6.podsypka cementowo- piaskowa  z  zagęszczeniem  mechanicznym = za każdy dalszy 1 cm grubości 

    warstwy po zagęszczeniu                                                                                                      - 750,00 m2                 

7. układanie  nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm -21-50 elementów/m2       - 750,00 m2                                                                

8. formowanie  i zagęszczenie nasypów – na poboczach                                             - 67,50 m3

 Kanalizacja  deszczowa 

1.  roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych – trasa drogi  w terenie równym     61,00 m,

2. roboty ziemne  wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III  z transp.

    urobku samoch. samowyładowczymi  na odległość do 1 km                                               - 106,75 m3

3. kanały  rurowe – podłoża z materiałów sypkich  o grub. 15 cm                                   -   36,60 m2,

4. kanały rurowe – opsypka z materiałów sypkich o grub. 30 cm                                        - 36,60 m2,

5. zasypywanie  wykopów  spycharkami  z przemieszczeniem  gruntu na odleg. do 10 m  w gruncie  kat. I- III                                                                                                                                 - 79,30 m3,

6. zagęszczenie  nasypów zagęszczarkami , grunty sypkie kat. I-III                                   - 79,30 m3,

7. kanały  z rur PVC łączonych na wcisk  o śred. zewnętrznej 200 mm                            -  61,00 m, 

8. studzieniki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 425 mm – zamkniecie  rura teleskopowa i 

      wpustem  żeliwnym                                                                                                         - 2 szt., 

9. kształtki kanalizacyjne z tworzyw  sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm                                                                                                                                                - 1  szt. 

2.      Opis przedmiotu zamówienia  i zakres robót:

       Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót , stanowiącym  załącznik numer 1 

IV. 
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 


ofert częściowych:

 
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

V.
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełnia​jących

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

VI.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty warian​towe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. 
Termin wykonania zamówienia:


Zamówienie należy wykonać w terminie:  do  31 październka 2014r.

VIII. 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz te podmioty występujące wspólnie jak konsorcjum - grupa podmiotów zrzeszona dla wykonania konkretnego zamówienia. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

1   posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym, 

2. posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie w robotach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

3. dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na 

kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi wraz z  przynależnością do Izby Inżynierów 

Budownictwa,

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

6. zapewnią 5 letni okres gwarancji na wykonane zadanie

7. nie podlegają wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 ustawy Pzp.

Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)  warunki określone w pkt. 1)  a i g) musi spełniać każdy podmiot z osobna, pozostałe warunki  sumarycznie.  

 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX zapytania ofertowego  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

IX.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:   

1)
Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego .

2) Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.- zał.nr 7

3)      Wykaz zrealizowanych robót – zał. nr 5 

4)   
Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na kierownika budowy  z uprawnieniami budowlanymi  branży drogowej oraz z  przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z załączeniem kopii tych dokumentów – zał.nr 5 

5)
Oświadczenie, że wykonawca zapewni 5  letni okres gwarancji  na wykonane zadania

6)   Pełnomocnictwo, ustalające pełnomocnika do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).

7)    Oświadczenie, że wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra.

8)  Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

        zobowiązany jest wskazać tę część zamówienia w załączniku do oferty  Wykaz prac do 

         zrealizowania przez podwykonawców.- zał.nr 3

9)   Wypełniony kosztorys ofertowy wg załączonego przedmiaru robót – zał.nr 1 i zaparafowany zał. nr 4 (umowa) 

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) wymaga się, aby dokumenty wymagane w pkt. 2) i 8) przedstawiono osobno dla każdego partnera.

X. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1) 
Korespondencja między Zamawiającym, a wykonawcą:

a) 
Korespondencja pisemna przesyłana jest na adres Zamawiającego lub składana w sekretariacie 

b) 
Wykonawca w ofercie powinien podać, poza pełnym adresem do korespondencji, nazwisko, imię, stanowisko i telefon uprawnionej osoby do kontaktów z Zamawiającym oraz numer faksu.

c) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświad​czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze​kazane za pomocą  faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) 
Sposób udzielania wyjaśnień:

a) 
Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Pzp może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnie​nie treści zapytania ofertowego  

c) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) 
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 Uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się następujące osoby: 

          Krzysztof Bukowian    tel (095) 7436624 w zakresie przedmiotu zamówienia

          Elżbieta Kaczmarek tel(095) 7436624  w zakresie prawa zamówień publicznych 

XI. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

XII. 
Termin związania ofertą  - 30 dni od dnia będącego terminem składania ofert.

XIII. 
Opis sposobu przygotowania ofert:

1)
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner występujący wspólnie.

2)
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, które powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I. i posiadać oznaczenie:  

Oferta  w sprawie zamówienia publicznego:

”Budowa drogi w Nowej Wsi ”

Nie otwierać przed  12 września 2014r. godz. 9 30.

3)
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

4)
Zaleca się, aby wszystkie strony lub kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty.

5)
Zaleca się, aby strony oferty były trwale połączone w jedną część z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które należy umieścić w oddzielnym pakiecie. 

6)
Oferta i wszystkie załączniki wymagane do oferty, a stanowiące oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę  lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 


W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, należy dołączyć pełnomocnictwo. 

7)
Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany muszą być naniesione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości co do ich treści. 

8)
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną dokonuje wykonawca na własny koszt.

XIV. 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 

         Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew 

Termin składania ofert: 12 września 2014 r. do godz. 900.sekretariat na parterze 

Termin otwarcia ofert:  12 września 2014r. godz. 930, pokój nr 13 na piętrze


Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 

XV.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wyko​nawcą 

Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym, a wyko​nawcą w walutach obcych.

XVI.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

         Cena – 100 %

Wartość punktu oferty w kryterium „cena” ustala się poprzez porównanie badanej   

oferty z ofertą zawierającą najniższą cenę wg. wzoru :

   cena najniższa    x  100 pkt.

   cena badanej oferty 

XVII.
Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający dokona spośród ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

XX. Załączniki -  wzór oferty z załącznikami

Załącznik nr 2

                                                                   " FORMULARZ OFERTY"

O F E R T A  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

” Budowa drogi w Nowej Wsi ”

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………....…………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………………………

Nr tel./faxu………………………………………………………………………………………

Nr NIP……………………………………………………………………………………………

Nr REGON……………………………………………………………………………………….    

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu  zamówienia.

Całość oferujemy za cenę: .................................................. łącznie z podatkiem VAT (22%) 

słownie:  …………………………………………………………………………………….

w tym :

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

4. Oświadczamy, że dysponujemy niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym. 

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Oświadczamy, że zapewnimy 5 letni okres gwarancji na wykonane zadanie 

8. Oświadczamy, że spełniamy wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez  zastrzeżeń. 

10. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygramy. 

11. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami /z udziałem podwykonawców w zakresie wymienionym w załączniku  - Wykaz  prac do zrealizowania przez podwykonawców.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ........................................                                                  
        Podpisano

                                                                                
   /upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

                                                                                                               Załącznik nr 3

         / pieczęć wykonawcy /





WYKAZ    ROBÓT   DO   ZREALIZOWANIA  PRZEZ PODWYKONAWCÓW

	Lp.
	Rodzaj/nazwa robót,

Opis                  
	Ilość jednostek
	Wartość zamówienia

	1.


	
	
	


Data .............................................                                             
          Podpisano

                                                                                             / upoważniony przedstawiciel wykonawcy  /                                                                                                  

                                                                            Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

  UMOWA NR …… / 2014

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …............................. 2014 roku w Bledzewie pomiędzy:

Gminą Bledzew, reprezentowaną przez Wójta Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Emilii Bączkowskiej, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",

a

…............................................................ reprezentowanym przez ….................................,  zwanego  w dalszej części umowy „Wykonawcą",

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie

art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,

Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy: budowa drogi w Nowej Wsi, działka numer 502

§ 2

1. Zakres przedmiotu umowy

 Nawierzchnia z kostki brukowej 

2. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –trasa drogi w terenie równym – 150,0 m,

2.rowki pod krawężniki  i ławy krawężnikowe o wymiarach  30x40 cm w gruncie kat.III-IV – 300 ,0 m,

3.ława pod krawężniki betonowa z oporem             - 15,75 m3,

4.krawężniki  betonowe występujące o wymiarach  15x30cm  na podsypce piaskowej  gr 5 cm -300,0m, 

5. podsypka  cementowo-piaskowa  z zagęszczeniem  mechanicznym  - 3 cm grubość warstwy po 

     zagęszczeniu                                                                                                                    - 750,0 m2,

6.podsypka cementowo- piaskowa  z  zagęszczeniem  mechanicznym = za każdy dalszy 1 cm grubości 

    warstwy po zagęszczeniu                                                                                                      - 750,00 m2                 

7. układanie  nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm -21-50 elementów/m2       - 750,00 m2                                                                

8. formowanie  i zagęszczenie nasypów – na poboczach                                             - 67,50 m3

 Kanalizacja  deszczowa 

1.  roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych – trasa drogi  w terenie równym     61,00 m,

2. .roboty ziemne  wykon. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III  z transp.

    urobku samoch. samowyładowczymi  na odległość do 1 km                                               - 106,75 m3

3. .kanały  rurowe – podłoża z materiałów sypkich  o grub. 15 cm                                   -   36,60 m2,

4. kanały rurowe – opsypka z materiałów sypkich o grub. 30 cm                                        - 36,60 m2,

5. .zasypywanie  wykopów  spycharkami  z przemieszczeniem  gruntu na odleg. do 10 m  w gruncie  kat. I- III                                                                                                                                 - 79,30 m3,

6. zagęszczenie  nasypów zagęszczarkami , grunty sypkie kat. I-III                                   - 79,30 m3,

7. kanały  z rur PVC łączonych na wcisk  o śred. Zewnętrznej 200 mm                            -  61,00 m, 

8. studzieniki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 425 mm – zamkniecie  rura teleskopowa i 

      wpustem  żeliwnym                                                                                                         - 2 szt., 

9. kształtki kanalizacyjne z tworzyw  sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm                                                                                                                                                - 1  szt. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obwiązującymi normami i przepisami.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają termin realizacji całości zamówienia do dnia 31 października  2014  roku.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót

strony uznają dzień złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w terminie 3 dni roboczych liczonych

od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i przepisami BHP,

2) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w trakcie wykonywania robót,

3) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą,

uszkodzeniem i zniszczeniem,

4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób

postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

5) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

6) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody i energii

elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy,

8) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

9) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

10) zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru

końcowego,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy

przekazanym przez Zamawiającego,

3) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia

na własny koszt.

§ 6

Materiały

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 7

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy  w imieniu Zamawiającego jest …............................................................. - Inspektor nadzoru.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót w osobie …..................

§ 8

Podwykonawstwo

Wszystkie roboty wchodzące w zakres umowy zostaną wykonane w całości przez

Wykonawcę.

§ 9

Warunki i sposób płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury

końcowej za zrealizowany przedmiot umowy.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

3. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego – Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 

66-350 Bledzew NIP : 596-10-04-148

4. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami

rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

5. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nr : ….......................................................w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 2 spowodują naliczenie ponownego 

30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego kwotą przelewu.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma

od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości …...................................... zł brutto (słownie : …...................................)  

2. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wartość robót określona w ust. 1, obejmuje pełny koszt robót budowlanych ustalony w oparciu o przedmiar robót, koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z zapytania ofertowego oraz inne koszty wynikające z dokonanej własnej oceny warunków terenowych budowy.

§ 11

Zamówienia dodatkowe

1. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych

lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

2. Podstawą wykonania zamówienia robót dodatkowych lub uzupełniających będzie

podpisany przez obie strony umowy protokół konieczności.

3. Na wykonanie robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarta oddzielna umowa.

§ 12

Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

2. Odbiór końcowy dokonywany zostanie według następujących zasad:

1) po zakończeniu robót i pisemnym potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego

przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego na piśmie,

2) Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia,

3) odbiór nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty powołania komisji odbioru końcowego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, który będzie stanowił załącznik do faktury końcowej,

4) Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą z naniesionym zakresem inwestycji. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie

trwania tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

Gwarancja jakości na wykonane roboty

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od daty obioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi.

3. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie

po ich ujawnieniu wyznaczając termin na ich usunięcie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające

z gwarancji i rękojmi.

§ 14

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne,

naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia

umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

ale innych niż wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

3) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, bądź wydano nakaz

zajęcia jego majątku,

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną

lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące postanowienia szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień

odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,

za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

 do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz do przyjęcia

od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron w formie

pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

i prawa budowlanego.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje

Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

Załącznik Nr 5 

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Wykaz robót 

Składając ofertę na budowę drogi w Nowej Wsi 

- przedkładam/y niniejszy wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie

	L.p.
	Przedmiot wykonanych usług
	Daty wykonania 
	Podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonane

	
	
	Data

rozpoczęcia
	Data

zakończenia
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


[image: image1.emf]
…......................, dnia. …......................
                 ..…….....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

........................ 

Załącznik Nr 6

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

”Budowa drogi w Nowej Wsi ”

1. Deklarowany  przez Wykonawcę  pracownik do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY

	Imię
	
	Rodzaj

	Nazwisko
	Stanowisko
	uprawnień

	
	
	


2. Deklarowani  przez Wykonawcę  Kierownicy robót: 

w specjalności drogowej

	Imię
	
	Rodzaj

	Nazwisko
	Stanowisko
	uprawnień

	
	
	


Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy 

....................................................

           ( podpis i pieczęć

Data,.........................................................................

............................

                                                                                                                Załącznik nr 7 


pieczęć wykonawcy

Oświadczenie 

Składając ofertę na budowę drogi w Nowej Wsi  oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

…......................, dnia  ….....................
         .…………......................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki






















