SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dalej zwana „SIWZ"

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  dla zadania:

„ Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew”

współfinansowanego w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego (oznaczenie sprawy): ZGK.5032.11.2014

Postępowanie  o udzielenie zamówienia  (dalej zwane „postępowaniem") jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 907, z późn.  zm.) - dalej zwaną „Pzp" lub „ustawą - Prawo zamówień publicznych" oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tej ustawy.

Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Przetarg opublikowano:
- wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bledzew w dniu 09 stycznia 2015r.
- zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Bledzew w dniu 09 stycznia 2015r.
- zamieszczono zawiadomienie o wszczęciu postepowania na stronie www.bip.bledzew w dniu  09 stycznia 2015r.
- zamieszczono zawiadomienie o wszczęciu postepowania na stronie portalu UZP pod numerem 2973-2015 data zamieszczenia 09.01.2015
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CZĘŚĆ I. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zmawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
Ul. Kościuszki 35

66- 350 Bledzew

NIP: 596-13-56-137
tel. 95 7436620 lub 622, fax 95 7436611

ROZDZIAŁ II.  Tryb udzielenia zamówienia.

1. Tryb zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Wartość  zamówienia  została  oszacowana  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa zamówienia.

„ Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew”

współfinansowanego w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bledzewie, gmina Bledzew.

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Zbiornik retencyjny ścieków surowych

Dostawa i montaż mieszadła szybkoobrotowego typu Flygt  - kpl. 1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III – 2,56 m3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III – 2,560 m3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m – 8,0 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – 8,0 m

Szafka sterownicza mieszadła wraz z podłączeniem energetycznym – kpl. 1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie wewnątrz budynku dla mieszadła – 15,0 m

Przepompownia ścieków

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 36,0 m2

Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV - wykop szerokoprzestrzenny – 126,0 m3

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z

rozbiórką – 504,0 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm – 1,8 m3

Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 120,0 m3

Igłofiltry o śr. do 32 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m – 36,0 szt.

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające – 24 godz.

Zbiornik przepompowni ścieków – kpl.1

Montaż przepompowni ścieków – kpl.1

Montaż sita na dopływie do przepompowni ścieków wraz z podajnikiem skratek na zewnątrz w wykonaniu jako wersja zimowa – kpl.1

Montaż zastawki fi 300 odcinającej na wlocie do pompowni ścieków – kpl.1

Montaż obiektów kontenerowych - kontener na skratki120L – kpl.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III – 2,24 m3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III – 2,24 m3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m – 7,0 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x2,5 – 

7,0 m

Szafka sterownicza pompowni ścieków wraz z podłączeniem energetycznym –  kpl.1

Szafka sterownicza sita wraz z podłączeniem energetycznym – kpl.1

Monitoring przepompowni ścieków wraz z wizualizacja pracy – kpl.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie wewnątrz budynku dla mieszadła – 15,0 m

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników – 16,0 m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.30 cm – 

16,0 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 16,0 m2

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 20,0 m

Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnikiem szczękowym

(do 2 belek ustojowych) – szt.1

Demontaż istniejących urządzeń odwadniania osadu – szt.1

Układ technologiczny odwadniania osadów

Dostawa i montaż prasy ścieków typu Monobelt – kpl.1

Dostawa i montaż śrubowej pompy osadu typu PD-MH060-B2 – kpl.1

Dostawa i montaż zespołu przygotowania polielektrolitu CMP10-XL – kpl.1

Dostawa i montaż sprężarki powietrza typu LFx 2,0 – kpl.1

Dostawa i montaż urządzenia do higienizacji osadów typu MHIG-03S – kpl.1

Dostawa i montaż podajnika ślimakowego typu PS 160 – kpl.1

Demontaż oraz ponowny montaż urządzenia do przygotowania PIX - u – kpl.1

Montaż zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych – kpl.1

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PEX fi 16 - rurociąg powietrza sprężonego – 9,5 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PVC z wężyka giętkiego fi 12 - rurociąg polielektrolitu – 5,0 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – instalacja z PP fi 32 - rurociąg wody do płukania prasy – 3,8 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – rurociąg PP fi 16 - rurociąg wody do przygotowania polielektrolitu – 7,0 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach

zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PVC z wężyka giętkiego fi 12 - rurociąg PIX – 6,0 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PP - rurociąg do napełniania PIX – 4,5 m

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - montaż rurociągu osadu – 14,5 m

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - szt. 6

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 25 mm – szt.1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 32 mm szt. – szt.1

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych - odpływ odcieku z prasy osadu – 3,0 m

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych – próba zasadnicza (pulsacyjna) – prób 4

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie – 70,0 m2

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej – 1,92 m3

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 z zaprawy cem. - wap. na ścianach  ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo - cem., zagrunt. siatkach – 2,0 m2

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - otwór dla podajnika ślimakowego – 0,1 m3

Montaż okien zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 - montaż nowego okna w miejsce wymontowanego dla potrzeb montażu podajnika ślimakowego – 0,54 m2

Wiata składowa na osad

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 150,0 m2

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp .urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km , - usunięcie gruntu nienośnego – 225,0 m3

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II, Krotność = 5 – 

225,0 m3 

Dowóz gruntu nośnego dla celów montażowych wiaty – 150,0 m2

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm – 150,0 m2

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm – 150,0 m2

Stopy fundamentowe, o obj. do 1.5m3 – szt.8

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów  budynków i budowli – 0,034 t

Ściany oporowe – szt.46

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa – 156,980 m2

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. murowanych z wyrównaniem zaprawą – 156,98 m2

Płyty fundamentowe żelbetowe - posadzka wraz z rowkami odwadniającymi – 41,04 m3

Hale typu lekkiego - słupy HE – 2,72 t

Hale typu lekkiego - dźwigar A420/IPE300 – 1,808 t

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników – 0,3 t

Hale typu lekkiego – krzyżulec – 0,06 t

Elementy konstrukcji stalowej - masa elementów do 1.0 t - Konstrukcja stalowa wiaty – kpl.1

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych – 133,5 m2

Blacha elewacyjna T20  -25.2 m2

Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej – 12,5 m2

Plac manewrowy

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm – 108,0 m2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości – 108,0 m2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV – 108,0 m2

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm – 108,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm – 108,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – 108m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – 108,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu – 108,0 m2

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu – 108,0 m2

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu – 108,0 m2

Ława pod krawężniki betonowa zwykła – 2,0 m3

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV – 23,0 m

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej – 23,0 m

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 108,0 m2

Kanalizacja dla potrzeb wiaty

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 70,0 m2 
Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III – 45,5 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – 3,5 m3 

Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 45,5 m3

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV – 105,0 m2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 35,0 m

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową – szt.4

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm – 24,0 m

Wykonanie przykrycia rowków odwadniających kratami stalowymi – 24,0 m

Igłofiltry o śr. do 32 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m – szt. 20

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające – godz.16,0

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej – 22,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm – 22,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – 22,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz – 22,0 m2

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. – 22,0 m2

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. – 22,0 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 90% kostki z odzysku – 22,0 m2

Rurociąg tłoczny

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 20,0 m2

Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III – 13,0 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – 3,5 m3

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, ,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 45,5 m3

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV – 36,0 m2

Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 90 mm – 24,0 m

Ocieplenie kanału tłocznego w części nadziemnej – 6,0 m

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm – kpl. 2

Przełożenie istniejącego kanału sanitarnego Sist - S1

Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III – 11,0 m3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – 0,55 m3

Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 11,0 m3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 5,5 m

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV – 24,0 m2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana - komora S1 zabudowana na istniejącym rurociągu – kpl.1

Igłofiltry o śr. do 32 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m – szt.10

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające – 8,0 godz.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej – 

8,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm – 8,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – 8,0 m2

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. – 8,0 m2

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. – 8,0 m2

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. krotność = 2 – 8,0 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 90% kostki z odzysku – 8,0 m2

Prace ogólne

Rozruch technologiczny dostarczonych urządzeń wraz z pierwszym napełnieniem urządzeń wapnem, PIX - em, polielektrolitem – kpl.1

Prace budowlane:

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju – uzupełnienie braków - 2m2

Czyszczenie istniejącej glazury - 26m2

Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi zewnętrznych - oczyszczenie + malowanie - 2kpl

Prace ogólne - pomiar geodezyjny

Pomiar geodezyjny – 1kpl

1. Szczegółowy   opis  przedmiotu   zamówienia  określają  zamieszczone  w  „Części  III  - DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA" tj :

a) Projekt Budowlany ,

b) Przedmiar robot – załącznik nr 5 , 

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. W związku z zamieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat i innych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pozn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
3. Gwarancja i rękojmia za wady
1) Zamawiający  wymaga, aby  Wykonawca  udzielił  na wykonane  przez  siebie roboty i dostarczone w ich ramach urządzenia, które zostały odebrane przez Zamawiającego - gwarancji jakości, liczonej od  momentu  odbioru danych robót i dostarczonych w ich ramach urządzeń, do dnia w którym upływa co najmniej 60 miesięcy liczone od dnia wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

2) W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się do  bezpłatnego  usunięcia  wad i usterek w terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji za wady zostaje przedłużony o czas naprawy.
3) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.
5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 3 dni, to Zamawiający  może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6) Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku usunięcia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, to wówczas Zamawiający według własnego wyboru może:
a) wykonać na koszt Wykonawcy wszelkie czynności wymagane dla usunięcia wady samodzielnie lub przez osoby trzecie, lub

b) zażądać od Wykonawcy obniżki należnej Ceny
c) jeżeli wada pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót lub znacznej części Robót, wstrzymać wykonywanie Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być używana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, zależnie od przypadku, taką ich część, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.

7) Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie szkody poniesione w związku z niedotrzymaniem obowiązku usuwania wad w okresie gwarancji.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania  terenu pod budowę

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45261000-4 Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

ROZDZIAŁ IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ  V.  Opis  sposobu  przedstawiania  ofert wariantowych  oraz  minimalne

warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VI. Informacja o  przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

ROZDZIAŁ  VII. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zadania : do dnia 15.05.2015r łącznie z odbiorem końcowym robót , przekazaniem niezbędnych dokumentów na czas odbioru robót. 

      2. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu BHP i ochrony      przeciwpożarowej, wymaganych  przepisami szczegółowymi dla prawidłowej  eksploatacji obiektu oczyszczalni  ścieków.

        3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ROZDZIAŁ VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

I. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia(TAK)/nie spełnia(NIE).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

II. Wykazanie  braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z     postępowania  o  udzielenie  zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

III.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków  udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający nie stawia wymagań dla przedmiotowego warunku wskazanego w rozdziale VIII ust. I pkt  1 ppkt  1).

2. Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wskazany w rozdziale VIII ust. I pkt 1 ppkt 2) jeżeli wykaże, że w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo     ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym  okresie,  roboty związane z wykonaniem prac sanitarnych w zakresie technologii oczyszczalni ścieków oraz budową konstrukcji stalowej wiaty, co najmniej 2  roboty (branża ogólnobudowlana) na kwotę co najmniej 800.000,00 zł brutto. 
3. Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wskazany w rozdziale VIII ust. I pkt 1 ppkt 3) jeżeli wykaże, że będzie dysponował następującym  personelem:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia  budowlane w zakresie sanitarnym, bez ograniczeń, wymagane doświadczenie przy realizacji budowy, przebudowy dwóch oczyszczalni ścieków . 

b) Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia konstrukcyjno – budowlane w pełnym zakresie, 
c) Kierownik robót elektrycznych   posiadający uprawnienia do nadzorowania robót elektrycznych,  
Warunki opisane w lit. a-c powyżej, w przypadku wykonawców występujących wspólnie będą oceniane łącznie, tj. wystarczające jest wykazanie ich spełnienia przez jednego  z wykonawców lub przez wszystkich łącznie.

Zakres uprawnień budowlanych, o których mowa w rozdz. VIII ust. III pkt 3 lit. a), b), c),  SIWZ jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  oraz  rozporządzeniem   Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) 


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, o których mowa w rozdz. VIII ust. III pkt 3 lit. a), b), c) SIWZ mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

    4. Wykonawca  spełni   warunek   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   wskazany w rozdziale VIII ust.  I pkt  1 ppkt 4) jeżeli:

a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00zł. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, spełnienie tego warunku będzie oceniane łącznie, tj. wystarczające jest spełnienie warunku przez jednego z wykonawców lub przez wszystkich łącznie,

b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 800.000,00zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00zł. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, spełnienie tego warunku będzie oceniane łącznie, tj. wystarczające jest spełnienie warunku przez jednego z wykonawców lub przez wszystkich łącznie.

ROZDZIAL IX.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu  oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda, a Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a;
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII ust. III pkt 2 oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
          Dowodami potwierdzającymi, że roboty odpowiadające opisowi oceny spełniania warunku udziału w    
         postępowaniu zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i   
         prawidłowo ukończone są:

- poświadczenia lub,

- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w  stanie  uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Wymaga się, aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały  wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zawierały, co najmniej:

a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą,

b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,

c) wskazanie rodzaju (zakresu) robót,

d) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

e) wskazanie miejsca wykonania,

f) opinię podmiotu wskazanego powyżej w poz. 2 stwierdzającą, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo  ukończone.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia o których mowa  w  rozdziale   VIII   ust.   III   pkt   3, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia   niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  stosownie  do załącznika nr 4;

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, stosownie do oświadczenia w załączniku nr 4;

5) opłaconą Polisę OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, stosownie do warunku opisanego w rozdziale VIII ust. III pkt 4, lit. b (w celu  udokumentowania opłacenia polisy Wykonawca może przedłożyć dowody przelewów składek, oświadczenie ubezpieczyciela itp.;)

6) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, stosownie do warunku opisanego w rozdziale VIII ust. III pkt 4, lit. b.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inne  dokumenty,  które  w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków.

2. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale IX zasady składania dokumentów potwierdzających wykazanie spełniania przez wykonawcę, w tym wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 Pzp), dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, a także formy, w jakich te dokumenty mogą być składane określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia   19.02.2013   r.  w   sprawie   rodzajów   dokumentów,   jakich   może   żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty  mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z dnia 19.02.2013 r.) - dalej zwane „rozporządzeniem ".

2A. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót – załącznik nr 5 do 
         SIWZ

2B.   Parafowane warunki umowy – załącznik nr 7
3. Zgodnie z § 7 rozporządzenia:

1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  polski.  Tłumaczenie  nie jest  wymagane, jeżeli  zamawiający  wyraził  zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda, a Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stosownie do załącznika nr 2b. W przypadku wspólnego  ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi  być  złożone  przez  wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez każdego z osobna lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
 więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, w przypadku wykonawców występujących jako spółka cywilna, wykonawcy muszą przedstawić zaświadczenia dla każdego ze wspólników z osobna, jak również dla spółki cywilnej;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, w przypadku wykonawców występujących jako spółka cywilna, wykonawcy muszą przedstawić zaświadczenia dla każdego ze wspólników z osobna jak również dla spółki cywilnej jeżeli jest ona płatnikiem składek;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 4:

1) pkt 2 - 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

6. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis rozdziału IX ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o  udzielenie  niezbędnych  informacji dotyczących przedłożonego  dokumentu.

9. Na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym  terminie,  chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10.  Na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

11. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

12. Zgodnie z art. 26 ust. 2a Pzp Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

13. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, a także innych dokumentów , dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania  zasobów  innego podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy wykonywaniu  zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ  X.  Sposób  porozumiewania  się Zamawiającego  z wykonawcami  oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.

1. W postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faxu 95 7436611).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Mając na względzie art. 27 ust. 1 i 2 Pzp nie przewiduje się porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami telefonicznie.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  są:
a) Ireneusz Jęchorek     - w zakresie przedmiotu zamówienia 

b) Krzysztof Bukowian - w zakresie procedury 

5. Domniemywa się, iż Wykonawca mógł zapoznać się z treścią przekazanych mu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w terminie, jeżeli przesłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  nastąpiło za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

ROZDZIAŁ XI WymaganiA dotyczące wadium.


I. Wniesienie  wadium.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 Pzp):

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym,

c) gwarancjach  bankowych,

d) gwarancjach  ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

3) Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do  zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

4) Z wniesionego wadium, w tym także treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale XI ust. 1 pkt 1 ppkt 2 lit b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o  udzielenie zamówienia, znak sprawy: ZGK.5032.11.2014  na „Przebudowę układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew".

5) Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z tym że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego -  

21 8367 0000 0030 3169 2003 0140 W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 26 stycznia 2015r. godzina 9.00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

6) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca może załączyć do oferty przelew, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału. W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, o którym mowa w ust 6 niniejszego rozdziału potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek  bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

7) Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium  w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa w ofercie kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność) oraz oryginał który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, co umożliwi Zamawiającemu zwrot dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przy zachowaniu nienaruszalności  oferty.

8) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt 2 lit b) - e)  niniejszego rozdziału (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca  składa wraz  z ofertą przed  upływem  terminu składania  ofert tj. przed upływem godziny 9:00 w dniu 26 stycznia 2015r.
9) Wadium może wnieść osoba trzecia.

10) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

II. Zwrot wadium.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy, jeżeli jego  wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 niniejszego rozdziału, tj. art. 46 ust.  1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. Jeżeli wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym), na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III Zatrzymanie wadium.
1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.  25  ust.  1  Pzp,  pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87  ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII. Termin związania ofertą.

1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału (art. 85 ust. 2 Pzp), nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie  wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza  się  również  wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo  nie zgodzili się na przedłużenie  okresu związania ofertą.

Rozdział XIII. Opis  sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ

4. Wraz z ofertą Wykonawca składa wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Wykonawca, wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), składa wraz z ofertą informację o tym fakcie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w której uwidacznia informacje dotyczące danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej, adresy siedzib), stosownie do załącznika  nr 2c;

6. W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami, które wykazują, iż istniejące między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów.

7. W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia) stosownie do załącznika nr 2c;

8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.  Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia    się   przez    skreślenie   dotychczasowej    treści    i   wpisanie    nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. Zaleca się, aby Wykonawca zszył lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz załączone dokumenty i ponumerował strony.
11. Z zastrzeżeniem  art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym opakowaniu w sposób zapewniający niejawność treści oferty do chwili jej otwarcia oznaczonym nazwą (firmą) oraz adresem wykonawcy oraz opisem „ ZGK Bledzew - Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew "i „Nie otwierać przed upływem godziny 9:15 w dniu  26 stycznia 2015r.r.".
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje . Oświadczenie o wycofaniu oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą (firmą) oraz adresem Wykonawcy oraz opisem „ZGK Bledzew - Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew " oraz „Nie otwierać przed upływem godziny 9:15 w dniu 26 stycznia 2015r." i „Wycofanie oferty".
15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu oznaczonym  nazwą (firmą) oraz adresem Wykonawcy oraz opisem „ZGK Bledzew - Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew" oraz „Nie otwierać przed upływem godziny 9:15 w dniu 26 stycznia 2015r." i ,,Zmiana  oferty".
16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać".
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
18. Zamawiający, dla sprawności prowadzenia postępowania  sugeruje sposób skompletowania dokumentów w celu złożenia oferty wg załącznika nr 6.
RODZIAŁ XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie łączne składające się z wycenionych elementów określonych tabelą elementów rozliczeniowych, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 2.

2. Rozliczenie robót nastąpi ceną ryczałtową.

3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie koszty stałego pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy, oraz kierowników robót podczas prowadzenia danych etapów prac.

4. Ceny jednostkowe (bez VAT) zawarte w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacją Techniczną oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych , 

5. Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek  wycenić wszelkie elementy określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Projekcie Budowlanym oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowych , niezależnie czy występują w każdej z tych części czy tylko w poszczególnych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie koszty wykonania poszczególnych elementów jednostkowej  ceny ryczałtowej należy uwzględnić w cenie wskazanej w ofercie. W przypadku rozbieżności w zakresie rozwiązań materiałowych wiążąca jest treść Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i  Odbioru  Robót,  Dokumentacją Techniczną oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych  .

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym :

1) wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu  zamówienia,

2) kosztów wynajmu maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego  niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

3) kosztów przestojów technologicznych, przestojów wynikających z niesprzyjających warunków meteorologicznych w zakresie odmiennym od założonych w normach i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

4) koszt tablic informacyjnych budowy wynikających  z prawa budowlanego,
5) koszty opracowania dokumentacji przez wykonawcę:
a) Plan BIOZ, 

b) Program zapewnienia jakości, 

c) Projekt zabezpieczeń BHP, 

d) Projekt organizacji placu budowy, 

e) Projekty organizacji robót, montażowe i warsztatowe (w tym: zabezpieczenie i odwodnienie wykopów i inne niezbędne do prawidłowego wykonania robót),

f) Inwentaryzacja fotograficzna (lub/i filmowa) stanu budynków w zasięgu oddziaływania Robót przed ich rozpoczęciem, 

g) Dokumentacja fotograficzna (lub/i filmowa) oraz archiwalna dla wszystkich Robót, 

h) Program gospodarowania odpadami i uzyskanie jego zatwierdzenia przed właściwym organem, 

i) Wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbędne dla realizacji Kontraktu, 

j) Dokumenty spełniające wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowę, 

k) Dokumentacje i mapy powykonawcze, 

l) Inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

m) koszty instrukcji użytkowania i obsługi obiektu, 

n) koszty instrukcji ppoż. i wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt ppoż. (gaśnice, oznakowanie dróg ewakuacyjnych i inne);

6) inne koszty wykonawcy:

a) koszty rozruchu,

b) koszty ubezpieczenia budowy i zaplecza,  ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  osobom  trzecim zgodnie z umową,
c) koszty konserwacji i serwisu urządzeń w okresie rękojmi i gwarancji;

7. Wykonawca zobowiązany  będzie do zapewnienia na swój koszt przestrzeni  biurowej dla swoich pracowników  na terenie budowy.

8. W przypadku wystąpienia robot dodatkowych i zamiennych – rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie oddzielnej umowy. 
ROZDZIAŁ  XV. Informacje  dotyczące walut  obcych, w jakich  mogą  być  prowadzone rozliczenia   między   Zamawiającym   a  Wykonawcą,   jeżeli   Zamawiający   przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem będzie finansowane ze środków krajowych i unijnych w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013

Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie się odbywało w walucie polskiej.

ROZDZIAL  XVI.  Opis kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie się kierował przy wyorze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny  ofert.

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i jego wagą:
	Lp.
	KRYTERIUM
	WAGA

	1.
	Cena
	90%

	2.
	Okres gwarancji
	10%

	
	Razem
	100%


Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

1.     Kryterium nr 1 – CENA
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2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI 
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    *zgodnie z cz. I SIWZ zaoferowany  okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach

Rozdział XVII. Miejsce oraz termin składania i  otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew , pokój nr 8 (piętro)   do dnia 26 stycznia 2015r. do godz. 9.00
2. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego . Koperta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia oznaczonym datą, godzina i minutą.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty Zamawiającemu, a nie termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, pokój nr 13 (piętro )  w dniu 26 stycznia 2015r.o godz. 9.15
ROZDZIAŁ  XVIII.  Informacje  o formalnościach,  jakie  powinny zostać  dopełnione  po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub przed upływem przedmiotowego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania jak w przedmiarze robót.
5. Harmonogram będzie opracowany w rozbiciu na elementy robót i poszczególne miesiące realizacji. Musi ujmować wszystkie prace mieszczące się w ramach niniejszego zamówienia publicznego.

6. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowił będzie załącznik nr 3 do umowy zawartej w wyniku niniejszej procedury przetargowej.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub la ustawy.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie w formie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:

a) wyszczególnienie uczestników konsorcjum;

b) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;

c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi;

e) zapisy dotyczące ustanowienia przez członków konsorcjum głównego partnera kierującego działalnością konsorcjum, osobę prawną i reprezentującą ją wskazaną osobę fizyczną do występowania w imieniu każdego z poszczególnych partnerów konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z realizacją zamówienia;

f) zapisy  dotyczące  ponoszenia  solidarnej  odpowiedzialności  za  wykonanie umowy zawartej w celu realizacji zamówienia;
g) adres do korespondencji.

ROZDZIAL XIX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający  żąda   wniesienia   zabezpieczenie  należytego   wykonania   umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem Aktu Umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

21 8367 0000 0030 3169 2003 0140 Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem Aktu Umowy).

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach (art. 148 ust. 1 Pzp):

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo


- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach  ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm .).

5. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp (gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej), z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w   gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) termin obowiązywania gwarancji,

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

7. Zamawiający żąda, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wynosząca 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 ust. 2 - 5 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy zadania: „ Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew", Znak sprawy:ZGK.5032.11.2014

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o koszt  prowadzenia  tego rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy wykonawcy.

Rozdział XX Maksymalna   liczba  wykonawców,   z  którymi  zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ   XXI.   Wzór   umowy.   Istotne   dla   stron   postanowienia,   które  zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Projekt umowy został określony w „Części II SIWZ - WZÓR UMOWY" – załącznik nr 7
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Pzp).

3. Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, zgodnie z postanowieniami działu VI Pzp.

Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunki udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.
Rozdział XXIII. Informacje i wymagania dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


ROZDZIAŁ XXIV. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wymienić w formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w rozdziale XVIII pkt 8  SIWZ.

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponoszą Wykonawcy , Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wszelkie kwestie proceduralne nieujęte w SIWZ regulują przepisy Pzp oraz przepisy aktów prawnych wykonawczych wydanych na podstawie Pzp.

5. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Pzp i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp.

7. W przypadku, gdy Zamawiający zaniecha realizacji w całości  lub  niektórych elementów przedmiotu zamówienia, nastąpi ograniczenie zakresu umownego oraz stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy bez prawa do odszkodowania z tego tytułu.

8. Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez wypłacania zaliczek przez Zamawiającego.

9. Zaleca się, aby Wykonawca sporządził spis treści dokumentów znajdujących się w ofercie, który należy zamieścić na początku oferty, Spis treści znajdujących się w ofercie dokumentów powinien uwzględniać nazwę dokumentu (np. załącznik nr ..., oświadczenie itp.) oraz stronę oferty.

10.  Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót budowlanych .

11. Wszystkie materiały wykorzystane podczas realizacji robót budowlanych muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

12. Wykonawca przed wbudowaniem materiału uzyska akceptację Inspektora Nadzoru, składając w tym celu Wniosek zawierający propozycję użycia materiału wraz z dokumentami  (opis, parametry, aprobaty, atesty, itp.).

13. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie  oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360) wraz z  przepisami  wykonawczymi  oraz  pozostałymi  przepisami prawa.

Wszystkie nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oznaczają pożądany standard materiałów i urządzeń, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych. W takim przypadku Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty inne dokumenty dopuszczające materiały lub urządzenie do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego

14. Wykonawca robót budowlanych musi wziąć pod uwagę, że teren budowy zlokalizowany będzie na terenie czynnego zakładu wobec powyższego należy zachować odpowiednie warunki pracy.

15. Należy wykonać odpowiednie wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy w zakresie umożliwiającym dostęp do poszczególnych obiektów Zamawiającego przez personel obsługujący oczyszczalnię.

16. Prowadzenie robót budowlanych nie może w żadnym stopniu zakłócić ciągłości procesu technologicznego oczyszczalni ścieków

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ
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