Umowa Nr …/2017
Zawarta w Bledzewie, w dniu ............ 2017 r., pomiędzy:
Gminą Bledzew ul. Kościuszki 16; 66-350 Bledzew, reprezentowaną przez Wójta  Leszka Zimnego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej,  zwaną  dalej „Zamawiającym”

NIP 596-10-04-148

a 

…………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dla zadania pn. „Usuwanie azbestu w Gminie Bledzew”
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, usunięciu składowanego i odbiorze wraz z załadunkiem, ważeniem, ofoliowaniem i złożeniem na paletach, odpadów zawierających azbest w ilości około:
1) azbest już zdemontowany ok. 9,099 Mg – 479 m kw.

2) azbest przeznaczony do demontażu ok. 59,590 Mg – 3136 m kw.
w postaci płyt azbestowo – cementowych falistych z terenu Gminy Bledzew oraz ich przetransportowania do miejsca utylizacji.
2. Zakres usługi:

1) opracowanie planu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,

2) zabezpieczenie  terenu na którym usługa będzie wykonywana,

3) demontaż lub odbiór płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości lub miejsc ich tymczasowego złożenia zgodnie z pisemnym wykazem stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej umowy 

4) poinformowanie mieszkańców nieruchomości z których usuwany będzie azbest o dokładnym terminie demontażu lub odbioru odpadów zawierających azbest na min. 14 dni przed dniem w którym przystąpi do wykonywania prac;

5) zapewnienie przygotowania do załadunku czyli złożenie na paletach, ofoliowanie, a także ważenie odpadów i ich załadunek, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń;

6) wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów;

7) uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,

8) przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest. 
9) ważenie odbieranych płyt azbestowo – cementowych ma odbyć się w obecności właściciela nieruchomości z której usuwano azbest. Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń; z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać spisany protokół, który ma zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru oraz ilość odebranych odpadów z podziałem na odpady zdemontowane lub odebrane;
10) sporządzenie i dostarczenie Gminie oryginałów pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane;
11) dostarczenie Zamawiającemu oryginałów dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów oraz kwitu wagowego, potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych celem potwierdzenia ich zgodności z oryginałem, za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia odpadów na składowisko uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów;
3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zmianami). W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po wykonaniu wszystkich prac oryginały oświadczeń że usunął odpady z każdej posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami – oświadczenie składane jest oddzielnie dla każdej nieruchomości z której usunięto azbest.

4. Wykonawca posiada uprawnienia na wykonywanie prac związanych z usuwaniem azbestu oraz zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.
5. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.
§2

TERMIN REALIZACJI

1. Wykonanie prac opisanych w § 1 ust 1 i 2 Zamawiający zobowiązuje się zrealizować do dnia 15 sierpnia 2017 r.
2. W celu udokumentowania uzyskania efektu rzeczowego, strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru końcowego zadania, w którym Zamawiający potwierdzi m.in. odbiór kart przekazania odpadów. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przyjmowana jest za datę zakończenia zadania.

§3

WARUNKI REALIZACJI

1. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wykaz posesji z oznaczeniem ulicy i nr domu nieruchomości z których odbierze płyty azbestowo – cementowe z miejsc ich demontażu lub tymczasowego złożenia.

2. Wartość sumaryczna prac ustalona jest z uwzględnieniem ich kosztu jednostkowego określonego na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego i ilości wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu.

§4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Całkowitą wartość umowy stanowi cena brutto 1 kg wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu z powierzchni dachowych, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych wyliczona na podstawie stawki, która stanowi ……….. zł brutto razy 9.099,00 kg wyrobów zawierających azbest, co daje ogólną wartość zamówienia ……………. zł brutto (słownie ………………. brutto).

2. Całkowitą wartość umowy stanowi cena brutto 1 kg wyrobów zawierających azbest w zakresie załadunku składowanego na nieruchomościach, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych wyliczona na podstawie stawki, która stanowi ………. zł razy 59.590,00 kg wyrobów zawierających azbest, co daje ogólną wartość zamówienia ………….. zł brutto (słownie: ……………………. zł brutto).

3. Zamawiający zastrzega, że ilość a zatem wartości zamówienia po dokonaniu ostatecznego ważenia wyrobów zawierających azbest może nie być wykorzystana w całości lub ją przewyższyć, ze względu na ilości i dokładność wniosków przekazanych przez właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy Bledzew. W takim przypadku wartość wynagrodzenia zostanie zmniejszona lub zwiększona o wartość unieszkodliwienia każdego kilograma wyrobów zawierających azbest wg stawki określonej w ust 1. 

4. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tj. demontażem, załadunkiem, wywozem i unieszkodliwieniem 1 kilograma nie może podlegać podwyższeniu do końca trwania umowy.

§5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT , po zrealizowaniu przez siebie całości prac objętych niniejsza umową.
2. Strony ustalają, że kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy …………………….  po podpisaniu protokołu końcowego oraz dostarczenia dokumentów określonych w § 1 ust 2 pkt 10 i 11 i faktury w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury o której mowa wcześniej z uwzględnieniem danych:
Nabywca: Gmina Bledzew, Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148

Odbiorca: Urząd Gminy Bledzew, Kościuszki 16, 66-350 Bledzew.

§6

KARY UMOWNE

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie  wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2015 r. Nr 216 poz. 1824), Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania umowy, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY


