GG.341-13/2006                                                                  Bledzew, dnia 2006.06.23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

1. Zamawiający :

    Wójt Gminy Bledzew , 66-350 Bledzew , ul. Kościuszki 16 

    Tel (095 7436610  , fax 095 7436611
2. Tryb zamówienia publicznego :

     Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Rynek w 

     Bledzewie 

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje :

1)      nawierzchnie drogowe 

 - nawierzchnia z kostki kamiennej 7-9 cm                   - 1038 m2

  - nawierzchnia z kostki kamiennej  9-11 cm                -  453 m2
 - nawierzchnia bitumiczna ( poszerzenie parkingu )    -    48 m2
 - nawierzchnia bitumiczna w ul. Kościuszki                -    25 m2
 - zieleń                                                                           -  390 m2
 - krawężniki betonowe 30x15 cm                                  -  168 m

 - obrzeża betonowe 30x8 cm                                         -  239 m

 - rozbiórka nawierzchni z trylinki                                 -   798 m2
 - rozbiórka nawierzchni z asfaltobetonu                       -     81 m2
 - rozbiórka krawężników                                               -    76 m

 - wywóz gruzu                                                               -  151.22 m3

 - dowóz humusu                                                             -   78 m3
2) Instalacje sanitarne   
 - kratka ściekowa do rur teleskopowych 315 index 3164940250  -  3 szt

 - rura teleskopowa 315x750 index 3264585060                            -  3 szt

 - studzienka ściekowa z rur karbowanych 315/160 bez syfonu index 3064714656  - 3 szt

 - studzienki rewizyjne z rur karbowanych  - 3 szt

 - rura kanalizacyjna PCV fi 425 – 3 szt

 - pokrywa żeliwna do 10T do rur karbowanych  - 74 m

· liniowe odwodnienie „ACO DRAIN – N 100K” – 12 m

· skrzynki odpływowe „ACO DRAIN – N 100K” – 3 szt

· przewód wodociągowy fi 32x2, 9PE – 78 m

· wodomierz JS 2,5 fi 20 z zaworem zwrotnym – 7 szt

· przewód wodociągowy fi 63PE – 30 m

· zasuwy fi 63 do zgrzewania – 3 szt

· „Zdrój” Z-o4 – 1 szt

· zasuwy fi 32 – 3 szt

· obudowa do zasuw fi 32 3 szt

3) Oświetlenie ulicy 

· szafka oświetleniowa SO z pomiarem energii elektrycznej

· słupy i oprawy oświetleniowe

· kabel zasilający 

4) Organizacja ruchu 
· oznakowanie pionowe A-7, B-20, D-6 i D-18

· oznakowanie poziome : P-10, P-12, P-16 i P-18  

· demontaż istniejącego znaku A-7 usytuowanego w ul. Kościuszki przed 

      skrzyżowaniem z drogą powiatową 1295 F.

4.  Miejsce realizacji zamówienia 

      Bledzew , rodzaj zamówienia : roboty budowlane 

5. Termin (okres) realizacji zamówienia 

     Termin wykonania zamówienia  do 15 października 2006 r. 

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

     45000000-7

7. Wadium 

     Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 

     w wysokości 7 000.00 zł. (słownie : siedem tysięcy zł)

8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

     Specyfikacje można odebrać w siedzibie zamawiającego nr pokoju 6 osobiście  po 

     okazaniu  dowodu wpłaty w kasie urzędu lub za zaliczeniem pocztowym ( plus koszty 

     przesyłki ). Zamówienie specyfikacji można przesłać fakxem na numer 096 7436611.

     Oplata za SIWZ wynosi 10 zł. 

     Informuję o udostępnieniu specyfikacji na stronie internetowej www.bip.bledzew.pl
     Osoby pobierające specyfikację ze strony internetowej zobowiązane są niezwłocznie 

     potwierdzić fakt jej pobrania przesyłając zawiadomienie na fax 095 7436611 podając

     nazwę i adres firmy.

9. Pracownik upoważniony do kontaktu w Wykonawcami 

     Elżbieta Kaczmarek , pokój nr 6 w siedzibie zamawiającego w godzinach urzędowania , 

     tel 095 7436624

10. Warunki udziału w postępowaniu :

      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i

      ust.2, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

      zamówień publicznych ( Dz.U z 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) oraz spełniający 

      warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Oferty wariantowe 

      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 

12. Oferty częściowe

       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

13. Termin związania 

       Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

14. Termin złożenia ofert

       Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat na parterze – w terminie do   

       26 lipca 2006r. do godz. 900
15. Otwarcie ofert 

       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pokój nr 13 na piętrze w dniu 

       26 lipca 2006r. o godz. 1000
16. Kryteria wyboru oferty 

      cena (koszt) – 100 % 

  GG.341-13/2006                                                           Bledzew, dnia 2006.06.16

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   Z A M O W I E N I A 

           „Przebudowa UL. Rynek w Bledzewie”

         Zatwierdzam  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:




Wójt Gminy Bledzew 

                                    Urząd Gminy Bledzew

                                    Ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew



NIP: 596 164  03 41




REGON: 000533937




Godziny pracy Zamawiającego:




w poniedziałek od 800 do 1700



od wtorku do piątku od 730    do 1530
2. Przedmiot zamówienia:

5) nawierzchnie drogowe ( plan sytuacyjno wysokościowy – cześć drogowa w załączeniu)
 - nawierzchnia z kostki kamiennej 7-9 cm                   - 1038 m2

  - nawierzchnia z kostki kamiennej  9-11 cm                -  453 m2
 - nawierzchnia bitumiczna ( poszerzenie parkingu )    -    48 m2
 - nawierzchnia bitumiczna w ul. Kościuszki                -    25 m2
 - zieleń                                                                           -  390 m2
 - krawężniki betonowe 30x15 cm                                  -  168 m

 - obrzeża betonowe 30x8 cm                                         -  239 m

 - rozbiórka nawierzchni z trylinki                                 -   798 m2
 - rozbiórka nawierzchni z asfaltobetonu                       -     81 m2
 - rozbiórka krawężników                                               -    76 m

 - wywóz gruzu                                                               -  151.22 m3

 - dowóz humusu                                                             -   78 m3
6) Instalacje sanitarne ( plan sytuacyjny , zdrój do widy w załączeniu )  
 - kratka ściekowa do rur teleskopowych 315 index 3164940250  -  3 szt

 - rura teleskopowa 315x750 index 3264585060                            -  3 szt

 - studzienka ściekowa z rur karbowanych 315/160 bez syfonu index 3064714656  - 3 szt

 - studzienki rewizyjne z rur karbowanych  - 3 szt

 - rura kanalizacyjna PCV fi 425 – 3 szt

 - pokrywa żeliwna do 10T do rur karbowanych  - 74 m

· liniowe odwodnienie „ACO DRAIN – N 100K” – 12 m

· skrzynki odpływowe „ACO DRAIN – N 100K” – 3 szt

· przewód wodociągowy fi 32x2, 9PE – 78 m

· wodomierz JS 2,5 fi 20 z zaworem zwrotnym – 7 szt

· przewód wodociągowy fi 63PE – 30 m

· zasuwy fi 63 do zgrzewania – 3 szt

· „Zdrój” Z-o4 – 1 szt

· zasuwy fi 32 – 3 szt

· obudowa do zasuw fi 32 3 szt

7) Oświetlenie ulicy ( obliczenia techniczne , schemat oświetlenia , plan sytuacyjny – latarnie oraz trasy kablowe, projektowana latarnia  w załączeniu )  
· szafka oświetleniowa SO z pomiarem energii elektrycznej

· słupy i oprawy oświetleniowe

· kabel zasilający 

8) Organizacja ruchu ( plan sytuacyjny organizacji ruchu docelowego w załączeniu )

· oznakowanie pionowe A-7, B-20, D-6 i D-18

· oznakowanie poziome : P-10, P-12, P-16 i P-18  

· demontaż istniejącego znaku A-7 usytuowanego w ul. Kościuszki przed 

      skrzyżowaniem z drogą powiatową 1295 F.

Szczegółowy projekt budowlano-wykonawczy do wglądu w Urzędzie Gminy Bledzew , w godzinach pracy Urzędu. 


Zamawiający zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rynek w Bledzewie 

Wymagania specjalne

Szczegółowy zakres robót wyszczególniony jest w kosztorysie ślepym , stanowiącym załącznik Nr 4 do specyfikacji.. 

Wykonawca obowiązany jest w oparciu o kosztorys ślepy oraz własną kalkulację kosztów   podać cenę końcową robót. Wykonawca biorący udział w niniejszym przetargu powinien zaoferować taką cenę, która będzie zawierała w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zamówienia (nie dopuszcza się ofert częściowych).    

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 610 z 2006r.) Średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3870 zł.      

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zakończyć w terminie do dnia 15 października 2006r 

4. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładą obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.:

· wykażą się wykonaniem co najmniej 1 roboty zbliżonej co do wartości i zakresu przedmiotowi niniejszego zamówienia udokumentowanych referencjami, że zostały one wykonane należycie

· dysponują niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy,

5) udzielą 3 (trzy)  gwarancji od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót

6) wniosą wadium

7) dokonają wizytacji terenu  

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 5 SIWZ.   

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

5.   Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:

1) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do specyfikacji;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) polisa a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

7) oświadczenie zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 – jednolity tekst z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego wg załącznika Nr 2 do specyfikacji;

8) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami w wielkości nie mniejszej niż .70 %. W przypadku podzlecenia części pracy podwykonawcy, należy podać tego, który będzie wykonywał prace o wartości większej niż 20% całości zamówienia wg załącznika Nr 3 do specyfikacji;

9) wypełniony kosztorys ślepy  stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji;

10) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich ...... lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty 
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wg załącznika Nr 5 do specyfikacji;   

11) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca wg załącznika Nr 6 do specyfikacji;

12) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 
i ust. 2 ustawy wg załącznika Nr 7 do specyfikacji;       

13) projekt umowy wg załącznika Nr 8 do specyfikacji;

14) podpisane potwierdzenie wizytacji terenu wg. załącznika nr 9 do specyfikacji 

___________________________________________________________________________

UWAGA!
1. Wymienione wyżej dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

___________________________________________________________________________

6. Ceny ofertowe: 

1) oferta – Załącznik Nr 1 powinna obejmować wszystkie elementy robót wycenione na podstawie kosztorysu ślepego  stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

2) Wykonawca winien określić ceny jednostkowe (do dwóch miejsc po przecinku) całego przedmiotu zamówienia;

3) cena podana przez Wykonawcę powinna być stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom;  

4) cena w rozumieniu przepisów art.3, ust.1 pkt. 1 ustawy o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniającą wszelkie narzuty;

5) cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie oraz zawierać wyszczególniona kwotę i stawkę podatku VAT;

6) Wykonawcy zabrania się modyfikacji kosztorysu ślepego  w szczególności przez zmianę kolejności, dopisywanie nie ujętych prac bez zgody zamawiającego;

7) Brak wypełnionego kosztorysu ślepego  będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z art. 87 ust.2 oraz art. 88 ustawy

7. Oferta kilku Wykonawców:  

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą:

2) Złożone pełnomocnictwo winno zawierać dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej, (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 253, poz. 2532 z późn. Zm.) w postaci znaczka skarbowego o nominale określonym w ustawie,

3) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować:

a) że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) udokumentować fakt spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy p.z.p., poprzez złożenie dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; (Dz.U. Nr 87 poz. 605,

4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

6) Wypełniając formularz ofertowy (załącznik nr 1), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę „w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.  

8. Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

9. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.      

10. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych partnerów również jako podwykonawca, wyklucza oferenta i jego partnerów z przetargu.   

11. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

12. Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione na formularzu ofertowym według załącznika Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnionej. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.  

13. Okres związania ofert:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Ogląd miejsca robót:

Zaleca się Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu, który ma być objęty przedmiotem zamówienia oraz zebranie na swoją własną odpowiedzialność, koszt oraz ryzyko, wszelkich informacji mogących okazać się za niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

15. Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.   

16. Wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy  złotych), zgodnie z art. 45 ustawy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu:

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Uwaga! 
2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib:

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji

d) termin ważności gwarancji 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcia umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Wadium zgodnie z art.45 ust.3 musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w GBS Międzyrzecz O/Bledzew Nr 97 8367 0000 0030 1208 6000 0002 z dopiskiem ”Wadium – przebudowa ul. Rynek w Bledzewie” 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą;

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) który został wykluczony z postępowania;

3) którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zdeponowane w kasie Zamawiającego wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej po zakończonej procedurze przetargowej, Wykonawcy winni odebrać z kasy Urzędu Gminy  osobiście.   

Uwaga! Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.    

17. Opakowanie oferty:

Wykonawca umieści ofertę w dwóch zamkniętych kopertach:

1) zewnętrznej opatrzonej jedynie adresem zamawiającego i napisem

„ Przebudowa ul. Rynek w Bledzewie ”

2) wewnętrznej opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przetargu.

18. Składanie ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Bledzew , ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew – sekretariat na parterze ,   w terminie do dnia 26 lipca 2006 roku do godz. 9:00

Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4;

19. Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składająca oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty pisane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania.

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stworzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

20. Otwarcie ofert:

Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 26 lipca  2006 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego tzn. w: Urzędzie Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, w  pokoju  nr 13  na piętrze . 

W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówi enia.

Podczas otwarcia ofert podaje się dane firmy zgodnie z art.86 ust.4 ustawy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanej zamówienia oraz informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

21. Ocena ofert:

W pierwszej kolejność ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych wg formuły „spełnia – spełnia nie spełnia” zgodnie z punktem 4 specyfikacji. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.2 art.87 ustawy – Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art.88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ich ofert wg poniższych kryteriów.  

22. Kryteria oceny ofert:

Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych ”wag” (znaczenia).

___________________________________________________________________________

A. cena oferty 








100% 

Ad. A) Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:







Cena najniższej oferty    (zł)


Ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------- x 100 pkt. x 100%







Cena oferty badanej        (zł)

23. Odrzucenie ofert:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy.

24. Unieważnienie przetargu:

Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

25. Przyznanie zamówienia:

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i została wykonana w myśl wymogów Zamawiającego zamieszczonych w niniejszej specyfikacji, a przede wszystkim uznana została przez Zamawiającego za najkorzystniejszą spośród złożonych w tym przetargu ofert.

26. Umowa:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie Zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

UWAGA!

2. Jeśli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji stosuje się do niej odpowiednio zapisy wskazane w punkcie 16 ust. 2 ppkt od „a” do „d” SIWZ oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie dokonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie  30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  za należyte wykonanie.

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu  rękojmi. 

28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.

2. Wnioski o pobranie SIWZ, potwierdzenie pobrania SIWZ ze strony internetowej oraz pytania do SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania się z Wykonawcami;

4. W przypadku dokumentów dotyczących postępowania protestacyjnego i odwoławczego Zamawiający dopuszcza wyłącznie formę pisemną;
5. W przypadku błędnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 

29. Udzielanie wyjaśnień:

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Osobą uprawnioną do pisemnego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest Elżbieta Kaczmarek  pokój 6. 

30. Modyfikacja treści SIWZ:    

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w tych ofertach.

31. Modyfikacja treści dokumentów składających się na SIWZ. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

32. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z zastrzeżeniem ust.1b art.179, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 


Zgodnie z art. 180 ustawy protest wnosi się zgodnie z wyborem Zamawiającego (wyłącznie w formie pisemnej) w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust.4. protest uważa się wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.


Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.


Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.


Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6.


Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechania zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.   


Protest winien być wniesiony na piśmie. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.


Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty zgodnie z art.183 ust.1 ustawy w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż wymieniony w art.183 ust.1 ustawy, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Zgodnie z art.184 ustawy od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie Zamawiającemu (z zastrzeżeniem art.4a ust.1 ustawy)  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg).

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz. 608). Wysokość wpisu nie może przekraczać kosztów postępowania. Dowód uiszczenia wpisu należy dołączyć do odwołania.

33. Inne postanowienia:

Sprawy nie określone w niniejszej specyfikacji będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

